УКРАЇНА

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцята сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

від 15 лютого 2013 року

# Про внесення змін до програми розробки

# містобудівної документації в м. Лубнах

# на 2011-2012 роки

Відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», з метою забезпечення ефективної  реалізації  генерального плану м. Лубен, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем міста Лубен, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила:

- Продовжити дію програми розробки містобудівної документації в м. Лубнах на 2011-2012 роки на 2013рік.

- Внести зміни в програму розробки містобудівної документації в м. Лубнах  на 2011-2012 роки виклавши п.5 «Перелік заходів на виконання програми» в новій редакції (додається).

# Пункт 1 рішення Лубенської міської ради від 30 жовтня 2012р. «Про внесення змін до програми розробки містобудівної документації в м. Лубнах на 2011-2012 роки» вважати таким, що втратив чинність.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови        та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та з питань приватизації.

Міський голова                                                                                   О.П. Грицаєнко

Додаток 
до рішення сесії міської ради

тридцятої сесії шостого скликання
від 15 лютого 2013р.

- Перелік заходів на виконання програми

| №п/п | Найменування | Варт.,тис.грн. | Розпорядник коштів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2011 рік |  |  |  |  |
| 1.1 | Генеральний план міста Лубни (І черга) | 100,0 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | 1 етап: Опорний план міста (комунальні об'єкти, установи обслуговування, відводи під житлове будівництво та інше). Збирання та систематизація вихідної інформації по сучасному стану інженерно-транспортної інфраструктури, житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування, господарського комплексу. 2 етап: Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території селища. Екологічні проблеми. Планувальні обмеження. З етап: Демографічний прогноз до 2031 р. Статево-вікова структура населення. Трудові ресурси. 4 етап: Пропозиції по основних напрямках територіального розвитку міста до 2031 року. Попередній розгляд на містобудівній раді. 5 етап: Пропозиції по інженерному обладнанню території міста. Інженерна підготовка та захист території. 6 етап: Основні техніко-економічні показники. Завершення розробки концепції |
| 1.2 | Переведення ел. карти міста в УСК-2000 | 20,0 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради |  |
| Всього за 2011 рік |  | 120,0 |  |  |
| 2012 рік |  |  |  |  |
| 1.1 | Генеральний план міста Лубни (ІІ черга) | 199,0 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | 1 етап: Перспективи розвитку господарського комплексу міста (промисловість, мале підприємництво, інвестиційна діяльність, ринкова інфраструктура). 2 етап: Транспорт: зовнішній транспорт, міський транспорт, легковий транспорт. Вулична мережа. 3 етап: Пропозиції по розвитку соціальної сфери (житловий фонд, площадки для його розміщення, розрахунок ємності установ обслуговування).Попередній розгляд на містобудівній раді. 4 етап: Архітектурно-планувальна організація території міста. Проектний план. Об'єкти культурної спадщини. 5 етап: Інженерне обладнання території: водопостачання, водовідведення, санітарне очищення, енергопостачання. Інженерна підготовка та захист території. Гідротехнічні заходи. Дощова каналізація. 6 етап: Охорона навколишнього середовища. Основні техніко-економічні показники. Завершення розробки генерального плану |
| 1.2 | Коригування історико-архітектурного опорного плану | 70,0 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | 1 етап: Попередні роботи на об’єкті, ознайомлення з літературними та граф. матеріалами та існ. проектної документації для одержання вих даних. 2 етап: Натурні обстеження. 3 етап: Визначення зон охорони пам’яток. 4 етап: Складання пояснювальної записки. 5 етап: Фотороботи. 6 етап: Складання альбому. |
| 1.3 | Розроблення плану зонування території | 150,0 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | - Параметри та функціональне призначення території, гранична поверховість. - Вимоги до забудови. - Ландшафтна організація територій. - Виділення зон обмеженої містобудівної діяльності. |
| Всього за 2012 рік |  | 419,0 |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |
| 1.1 | Затвердження генерального плану міста Лубни | 30,0 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | - Провести державну експертизу містобудівної документації генеральний план м.Лубни. - Організація затвердження містобудівної документації генеральний план м.Лубни. |
| Всього за 2013 рік |  | 30,0 |  |  |
| Загальний підсумок |  | 569,0 |  |  |

Секретар міської ради                                                                                     І.І. Карпець