Про виконання програми розвитку                                               Лубенського краєзнавчого музею на 2012-2014 роки.

Рішенням чотирнадцятої сесії Лубенської міської ради від 11листопада 2012 року було затверджено програму розвитку Лубенського краєзнавчого музею на 2012-2014 роки. Основними завданнями  Лубенського краєзнавчого музею є забезпечення збереження, належного обліку та наукового дослідження музейної колекції, пропаганда історії, кращих історичних та культурних традицій рідного краю, його мистецьких надбань через експозиційну, виставкову, науково-дослідницьку та культурно-просвітницьку роботу. Для забезпечення їх виконання в повній мірі  програмою передбачено відновлення експозиції частини залів краєзнавчого музею, проведення ремонту в музейних залах, покрівлі та фасадної частини, а також влаштування охоронної та пожежної сигналізації в приміщенні музею.

Необхідність проведення таких робіт обумовлена тим, що під час аварії опалювальної системи в 2004 р. було знищено та зазнало значних пошкоджень експозиційне обладнання в частині музейних залів, було частково пошкоджено і саму будівлю. За минулі роки міською радою виділялись кошти і в приміщенні музею було проведено наступні роботи: ремонт системи електропостачання, кабінету, коридорів і підвальних приміщень (2004 рік, 23 тис. грн.), ремонт фасаду приміщення музею (2007 рік, 5 тис. грн.), капітальний ремонт опалювальної системи (2006 рік, 60 тис. грн.), реконструкція в  приміщенні музею з капітальним ремонтом підлоги і влаштування навісу для експонатів (2009 рік, 90 тис. грн.; 2011 рік, 25 тис. грн.), облаштування приміщень музею тривожною сигналізацією (2010 рік, 20 тис. грн.).

Головною проблемою Лубенського краєзнавчого музею на даний час є відсутність експозиції в п’яти музейних залах. Згідно програми на 2012 рік з міського бюджету було виділено 100 тис. грн. для реконструкції музейної експозиції,але з причини відсутності в місті і в області підрядника на виконання даних робіт, рішенням сесії міської ради від 18.04.2012 р. кошти було переведено на статтю « придбання обладнання», і їх використання було заплановано на жовтень  та  листопад. Художником В. Юр’євичем було виконано макети та ескізи художнього оформлення трьох музейних залів. Проте  ще з весни в деяких місцях, зокрема, й над експозиційними залами почала протікати покрівля, що зробило проблемним монтаж експозиції в залі №2, що розповідає про найдавніше минуле Лубенщини. У серпні 2012 року було проведено поточний частковий ремонт покрівлі музею на суму 15 тис. грн., а 100 тис. грн. на придбання експозиційного обладнання, яких не було можливості використати, було знято і перенесено на наступний рік.

На 2013 рік з міського бюджету було виділено 80 тис. грн. на експозиційне обладнання залів музею. На даний час виконані роботи на суму 33 900 грн. по виготовленню вітрин, стендів та діорам для залів № 1,2, 3. Рахунки на продовження художнього оформлення музейних залів на суму 46 100 грн. знаходились  в Управлінні Державної казначейської служби України з вересня минулого року по квітень 2014 року, на даний час вони повернені до міського бюджету.

Необхідною умовою для забезпечення виконання даних робіт є проведення капітального ремонту приміщення музею, зокрема, покрівлі. Тож у минулому році було виготовлено проектно – кошторисну документацію на суму 180,188 тис.  грн., куди включено виконання робіт з повної заміни покрівлі, ремонту верхньої фасадної частини, монтаж освітлення та внутрішні роботи в залах. Рішенням сесії від 06.09.2013 р. було виділено 20 479 грн. на капітальний ремонт приміщення музею, але кошти не були використані , оскільки на той час не можливо було знайти підрядника, адже Управлінням  Державної казначейської служби України вже почали затримуватись платежі.

Також у 2013 році булло вирішено провести капітальний ремонт фасадної частини приміщень галереї образотворчого мистецтва та міської бібліотеки для дорослих. На початку року для проведення ремонтних робіт у галереї було виділено з міського бюджету 145 тис. грн., виготовлено проектно – кошторисну документацію на суму 168, 151 тис. грн.. У серпні були виконані роботи по заміні віконних вітражів у міській бібліотеці для дорослих, такі ж роботи в галереї було вирішено перенести на наступний рік з тієї ж причини затримки платежів. Тож кошти в сумі 165 тис. грн., виділені на проведення капітального ремонту приміщення краєзнавчого музею та фасадної частини галереї образотворчого мистецтва, було знято рішенням 35 сесії міської ради від 01.11.2013 року.

На 2014 рік з міського бюджету виділено 30 тис. грн. на придбання обладнання для художнього оформлення експозиції музею та 170 200 тис. грн. для проведення капітального ремонту фасадної частини галереї образотворчого мистецтва, 5 000  грн. – на придбання кондиціонера для галереї . Але ж в першу чергу необхідно провести хоча б частковий ремонт покрівлі приміщення музею, про що було звернення до міського голови, звертаємось з цим проханням і до депутатів міської ради. Також для створення повноцінної музейної експозиції необхідно облаштування охоронної та пожежної сигналізації у приміщеннях музею та галереї образотворчого мистецтва.

Ми зараз переживаємо не прості часи, і, на жаль, прийнята програма розвитку Лубенського краєзнавчого музею у цьому році не може бути виконана в повній мірі, тому доцільним буде її доповнення та продовження дії на наступні роки.

А про те, що музей потрібен не тільки місту, сама за себе говорить його діяльність. Щороку краєзнавчий музей та галерею образотворчого мистецтва відвідує близько 20 тисяч чоловік, проводиться до 300 екскурсій для лубенців та гостей міста. Крім оглядових екскурсій по музею та виставках галереї, науковими співробітниками проводяться екскурсії по місту, до Мгарського монастиря та Кургану Скорботи, на батьківщину Василя Симоненка.

Музей є учасником багатьох загальноміських заходів: це, зокрема, краєзнавчі читання до 160-річчя від дня народження К. Скаржинської, наукова конференція «Князі Вишневецькі та їх місце в історії України», Всеукраїнська акція «Рушник Великому Тарасу», щорічне вручення літературно-мистецької премії ім. В. Малика.

Музей надає безкоштовні послуги соціально незахищеним верствам населення, постійно співпрацює з територіальним центром соціального захисту населення, спеціальною школою-інтернатом та протитуберкульозним дитячим санаторієм.

Краєзнавчий музей має художній відділ - галерею образотворчого мистецтва, яка стала культурним центром міста, а відкриття виставок у ній-справжнім святом. Щороку в галереї  влаштовується більше 20 художніх та мистецьких виставок. Традиційними стали виставки творів лубенських художників до Дня міста та «Зимовий сонет», народного фотоклубу «Софіт», робіт народних умільців «Різдвяний  барвограй» та  «Великодні барви», учнів художньої школи. Серед найбільш помітних виставок за останні два роки: персональні лубенських художників Ольги Таран, Володимира Семенюти, Олександра Рогозного, Сергія Шаматріна, Тамари Твердохліб, Петра Костирі, Олександра Дмитренка (м. Львів), народних майстрів Галини Гойди, Олександра Горбенка, Івана Марченка, Руслана Товкача, Аліни Гончарової-Цивінської. Самобутніми були виставки родини Скаржинських ( м. Київ),   представників харківської школи живопису Ігоря Чеботова, Людмили Квітки, Івана Бєлянцева, миргородської майстрині вишивки Ніни Фоменко. Також у галереї образотворчого мистецтва проводяться творчі зустрічі, наприклад, нещодавно відбулась презентація книги поезій «Стежкою трави» наукового співробітника музею, члена НСПУ Юлії Манойленко.

Але  лубенці та гості нашого міста , шанувальники історії рідного краю вже давно чекають відкриття хоча б одного із залів, що розповідають про давнє минуле Лубенщини. Адже повноцінне функціонування Лубенського краєзнавчого музею має стимулювати посилення інтересу до Лубен як туристичного центру, що має багату історію, культурні традиції, які можуть вигідно вирізняти його в ряді інших історичних міст України.