# ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

# ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сорок шоста сесія шостого скликання)

## Р І Ш Е Н Н Я

# 07 листопада 2014року

Про внесення змін до програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Лубни на 2013-2015 роки

Відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №559 «Про містобудівний кадастр» та від 25.05.2011р. № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами», з метою створення та впровадження сучасних інструментів управління у сфері реалізації державної містобудівної політики, спрощення процедур надання населенню адміністративних послуг та здійснення підготовчих робіт, а також сприяння залученню інвестицій, шляхом реалізації організаційно-технічних та фінансових заходів щодо створення та функціонування Містобудівного кадастру міста Лубни, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила:

- Внести зміни до Програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Лубни на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням сесії Лубенської міської ради від 14 грудня 2012р., виклавши п.4 «Перелік заходів на виконання програми» у новій редакції (додається).

- Рішення міської ради від 15 лютого 2013р. «Про внесення змін до програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Лубни на 2013-2015 роки» вважати таким, що втратило чинність.

- Організацію виконання програми покласти на відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник     Шмонденко А.Г.).

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Медвєдєва В.І. та постійну депутатську комісію з питань землекористування, архітектури та будівництва.

Міський голова                                                                                   О.П. Грицаєнко

Додаток 
до рішення сесії міської ради

сорок шостої сесії шостого скликання
від 7 листопада 2014р.

- Перелік заходів на виконання програми

| №п/п | Найменування | Варт.,тис.грн. | Розпорядник коштів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2013рік |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру | ------ | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру, систематизація даних, їх аналіз та структуризація. |
| 1.2 | Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 9,98 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Придбання та встановлення серверного та комп’ютерного обладнання |
| 1.3 | Встановлення та розроблення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 27,37 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Придбання та встановлення прикладного програмного забезпечення, розроблення системи стратегічного планування транспортних потоків. |
| 1.4 | Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 24,0 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Організація первинного отримання та введення даних. Створення бази геопросторових даних: завантаження векторних шарів, прив’язка растрових зображень. |
| Всього за 2013 рік |  | 61,35 |  |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |
| 2.1 | Створення та розробка бази даних по адресних об’єктах на територію міста Лубни | 27,6 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Створення за топографічними планами векторну карту розміщення об’єктів будівництва, що мають власну адресу; до кожного об’єкту на карті додати інформацію щодо типу споруди за основним призначенням, її адреси, кількості поверхів, а також власну назву об’єкта; доповнити карту схемою вулиць із зазначенням їх поточної та попередньої назви; розгорнути та налаштувати створену карту в системі містобудівного кадастру м. Лубни |
| 2.2 | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | ------- | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Створення внутрішнього геопорталу АГІС СМК як платформи організації інформаційної взаємодії служб міської ради |
| 2.3 | Встановлення меж міста | 58 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Виготовлення землевпорядної документації по встановленню меж міста |
| Всього за 2014 рік |  | 85,6 |  |  |
| 2015 рік |  |  |  |  |
| 3.1 | Встановлення меж міста | 150 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Виготовлення землевпорядної документації по встановленню меж міста |
| 3.2 | Розроблення та прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру | ------ | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру |
| 3.3 | Створення системи постійного забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією | 25 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Створення серверу зовнішнього та внутрішньго геопорталів АГІС як засіб інформування загалу щодо містобудівної документації, стану виконання містобудівних проектів та тематичних карт, та технічне забезпечення роботи серверу. |
| 3.4 | Створення геоінформаційної бази даних мереж вуличного освітлення | 28 | Відділ комунального господарства та капітального будівництва Виконавчого комітету Лубенської міської ради | Формування первинної геоінформаційної бази даних мереж вуличного освітлення для можливості моніторингу стану мережі, поновлення бази даних |
| 3.5 | Створення геоінформаційної бази даних мережі водопостачання та водовідведення, стічних вод | 40 | Відділ комунального господарства та капітального будівництва Виконавчого комітету Лубенської міської ради | Формування первинної геоінформаційної бази даних мереж водопостачання та водовідведення, стічних вод для можливості моніторингу стану мережі, поновлення бази даних |
| 3.6 | Створення геоінформаційної бази даних стану мережі дорожнього покриття | 30 | Відділ комунального господарства та капітального будівництва Виконавчого комітету Лубенської міської ради | Формування первинної геоінформаційної бази даних мереж дорожнього покриття для можливості моніторингу стану, поновлення бази даних |
| 3.7 | Створення геоінформаційної бази даних зелених насаджень міста | 20 | Відділ комунального господарства та капітального будівництва Виконавчого комітету Лубенської міської ради | Формування первинної геоінформаційної бази даних зелених насаджень міста для можливості моніторингу стану, поновлення бази даних |
| 3.8 | Створення геоінформаційної бази даних мережі газопостачання | * | Кошти власника мережі | Формування первинної геоінформаційної бази даних мереж газопостачання для можливості моніторингу стану мережі, поновлення бази даних |
| 3.9 | Створення геоінформаційної бази даних електричних мереж | * | Власник мереж | Формування первинної геоінформаційної бази даних електричних мереж для можливості моніторингу стану мережі, поновлення бази даних |
| 4.0 | Створення геоінформаційної бази даних слаботочних мереж | * | Власник мереж | Формування первинної геоінформаційної бази даних слаботочних мереж для можливості моніторингу стану мережі, поновлення бази даних |
| 4.1 | Запуск системи опрацювання запитів | * | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Налагодження системи опрацювання регламентних запитів. Введено систему в дію. (промислову експлуатацію) |
| 4.2 | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | * | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Налагодження системи наповнення та обслуговування Містобудівного кадастру міста. Супровід системи в процесі експлуатації. |
| Всього за 2015 рік |  | 293 |  |  |

*- вартість виконання заходів буде визначатись по мірі реалізації програми.

Секретар міської ради                                                                            І.І. Карпець