Додаток

до рішення Лубенської міської ради

від " 19"  червня 2015 р.

ПРОГРАМА

ефективності експлуатації систем водопостачання та водовідведення в м. Лубни

Лубни-2015

ЗМІСТ

- Опис програми: мета, завдання та показники результативності

- Оцінка поточної ситуації

- Організаційний план

- Фінансовий план

- Соціальний та екологічний ефект від упровадження програми

- Звітність та контроль за програмою

- Висновки

1. ОПИС ПРОГРАМИ: МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Місто Лубни є досить розвиненим промисловим, торгівельним і культурним центром західного регіону Полтавщини, в якому проживає значна кількість населення. Місто має обширну житлово-комунальну інфраструктуру, в тому числі й розгалужену мережу водопостачання та водовідведення, яка на даний час знаходиться у критичному стані.

Підприємство, що надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення, на даний момент є Комунальне підприємство «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради.

З метою покращення соціально-економічного становища міста, забезпечення населення питною водою з якістю відповідно до вимог державного стандарту є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя населення. Для цього Комунальним підприємством «Лубни-водоканал» була розроблена Програма ефективності експлуатації систем водопостачання та водовідведення в м. Лубни (далі – Програма).

Метою розроблення Програми обумовлено:

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в місті внаслідок невідповідності системи очистки та подачі питної води споживачам європейським стандартам;

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення м. Лубни;

- застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення міста;

- високою енергоємністю централізованого водопостачання та водовідведення;

- відновленням, охороною та раціональним використанням джерел водопостачання;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення м. Лубни.

Основними принципами Програми є:

- пріоритетність прав споживачів щодо задоволення їх потреб у якісних житлово-комунальних послугах за економічно обґрунтовану ціну;

- пріоритетність інноваційного розвитку в життєзабезпеченні міста, сприяння науково-технічному прогресу у сфері житлово-комунального господарства;

- гласність, громадський контроль та прозорість у прийнятті рішень з питань житлово-комунального господарства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень;

- забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства.

2. ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Найголовнішою проблемою КП «Лубни-водоканал» на даним момент є застарілість обладнання і значна зношеність основних засобів. Для вирішення цієї проблеми необхідне впровадження реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі міста.

Потреба в коштах для реалізації Програми складає 228697 грн., які будуть витрачені на закупівлю матеріалів і проведення робіт по ефективності утримання та експлуатації.Термін виконання програми 2 роки.

Система трубопроводів, якими питна вода транспортується споживачам, зношена і потребує ремонту, оскільки строк експлуатації деяких мереж перевищує десятки років. Значна кількість мереж знаходиться в аварійному стані, як наслідок – перевищення втрат питної води в мережах. Згідно звітності 2014 року одиночна протяжність водоводів, вуличної водопровідної мережі, внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі складає 122,3 км, з них ветхих і аварійних – 35,8 км або 29,3 %, що в свою чергу, вплинуло на нераціональне використання води та її втрати. Деякі трубопроводи побудовані ще в 1912 році. Протяжність водопровідних мереж, яким більше 50 років – 4,8 км; 30-50 років – 14,6 км. Також зношеність водопровідних мереж призводить до погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров’я населення м. Лубни, що в свою чергу обумовлює можливий рівень захворюваності кишковими інфекціями та гепатитом, збільшує ризик впливу на організм людини концерогенних факторів.

Системою централізованої каналізації охоплено до 56,6 % загальної площі міста, що становить приблизно 1640 га. Система каналізації експлуатується 3 1970 року. В місті діє дві системи централізованої каналізації загальною потужністю 3240 м2/добу та 10 каналізаційних насосних станцій, які знаходяться в різних районах міста. Одиночна протяжність головних колекторів, вуличної каналізаційної мережі, внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі складає 25,8 км, з них ветхих та аварійних – 5,7 км або 22,1%, що зумовлює аварійність і загрозу громадському здоров’ю через можливість попадання стоків у водопровідні мережі.

Сучасний рівень фінансування розвитку та утримання систем централізованого  холодного водопостачання та централізованого водовідведення м. Лубен не дає можливості призупинити прогресуючий процес їх руйнування. Аналіз існуючого  стану систем централізованого холодного водопостачання та централізованого водовідведення м. Лубен, ступінь навантажень на них та сучасний рівень їх утримання свідчить про інтенсивне руйнування каналізаційних мереж.

Аварійні відключення систем водопостачання та водовідведення для мешканців міста, в результаті зношеності мереж та обладнання, призводить до соціальної напруги в місті.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Організація та впровадження Програми буде здійснюватись Комунальним підприємством «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради.

КП «Лубни-водоканал» зареєстроване 16.04.2010 року.

Правовий статус - юридична особа.

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство.

Місцезнаходження: 37500, Полтавськаобл., м. Лубни, вул. Авіаторська, 52.

Керівник – Куліченко Микола Миколайович.

Види діяльності за КВЕД:

- забір, очищення та постачання води (36.00);

- каналізація, відведення й очищення стічних вод (37.00);

- будівництво трубопроводів (42.21);

- підготовчі роботи на будівельному майданчику (43.12);

- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (43.22);

- вантажний автомобільний транспорт (49.41)

КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради Полтавської області засноване на комунальній власності територіальної громади м.Лубен. Підприємство створене згідно з рішенням Лубенської міської ради Полтавської області. Відповідно до способу утворення підприємство є унітарним.

Підприємство підконтрольне Лубенській міській раді, підпорядковане та підзвітне виконавчому комітету Лубенської міської ради Полтавської області.

Уповноваженим органом для здійснення контролю за ефективністю діяльності підприємства є відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради.

Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим статутом підприємства.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чиним законодавством.

Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням тощо.

Управління підприємством здійснюється на основі поєднання прав засновника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Засновник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства.

Для керівництва господарською діяльністю підприємства розпорядженням міського голови призначається директор підприємства на підставі укладення контракту.

Директор без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами і громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених статутом.

З метою координації діяльності підприємства створюється Рада підприємства.

Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, що регулює трудові відносини працівника з підприємством.

Адміністративна, фінансова, юридична та відділ збуту підпорядковуються директору, а технічні служби - головному інженеру.

Адміністративно-управлінський персонал виконує свою обов’язки згідно з посадовими інструкціями. Окрім того, поточні завдання уточнюються і координуються щоденно на нарадах, які проводять директор та головний інженер з керівниками виробничих підрозділів.

4. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Потреба в коштах для реалізації проекту складає 228697 грн., які будуть витрачені на закупівлю матеріалів і проведення робіт по ефективності експлуатації систем водопостачання та водовідведення:

- Перелік матеріалів:

| № з/п | Назва матеріалів | Орієнтовна кількість, шт. | Загальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтні хомути (обойми) та трубно-фланцеві з’єднання | 31 | 97643 |
|  | ВСЬОГО | 31 | 97643 |

- Заміна обв'язки аварійних сталевих трубопроводів холодного водопостачання та запірно-регулюючої арматури і обладнання станції ІІІ-го підйому за адресою вул. Чкалова № 3 ПНС – 131054 грн.

5. СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Впровадження Програми матиме вагомий соціальний та екологічний ефект. При впровадженні проектів реформування системи водопостачання та каналізації відбувається покращення стану здоров’я населення та навколишнього середовища.

Витрати на ліквідацію аварійних ситуацій та поточні ремонтні роботи систем водопостачання та водовідведення погіршують фінансовий стан підприємства. Місто змушене частково фінансувати витрати підприємства із бюджету. Таким чином, відволікаються кошти, які могли б бути використані для вирішення інших актуальних питань соціального життя міста. Впровадження проекту допоможе вирішити багато соціальних проблем міста.

Вирішення однієї з найбільш актуальних проблем міста, яка тривалий час завдавала незручностей мешканцям міста і збитків підприємству та місцевій громаді, надасть додаткового авторитету місцевій владі та доведе її спроможність вирішувати найактуальніші та найскладніші проблемні питання громади.

Завдяки забезпеченню населення якісною питною водою високої очистки відбудеться значне зниження рівня захворюваності населення на інфекційні та шлунково-кишкові захворювання і в цілому покращиться санітарно-епідемічна ситуація в регіоні.

6. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ПРОГРАМОЮ

Контроль за реалізацією Програми в межах власних повноважень будуть здійснювати органи місцевого самоврядування та органи управління КП «Лубни-водоканал».

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної води та водопостачання належать:

- затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

- затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і місцевих програм;

- надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання;

- прийняття рішень з проведення державної екологічної та санітарно- епідеміологічної експертизи проектів господарської діяльності, щоможуть негативно вплинути на якість питної води та системи питного водопостачання;

- здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання;

- визначення рівня та якості послуг з питного водопостачання та водовідведення і встановлення тарифів на ці послуги;

- встановлення правил користування водозабірними спорудами;

- вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законівУкраїни.

Директор КП «Лубни-водоканал»:

- подає на затвердження засновнику проекти програм і планів, а також звіти про їх виконання;

- самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, видає накази, обов’язкові для всіх робітників підприємства;

- приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності підприємства;

- розпоряджається коштами і майном в межах статутного капіталу, відповідно до чинного законодавства;

- укладає договори, в тому числі на отримання кредиту;

- підписує всі документи грошового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру та інше.

З метою координації діяльності підприємства створюється Рада підприємства, яка складається з директора, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів.

Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються колективним договором.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснює ревізійна комісія, яка за дорученням засновника здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів. Результати перевірок ревізійна комісія надає засновнику або уповноваженому органу.

7. Джерела фінансування

Джерелом фінансування Програми є кошти державного, обласного, місцевого бюджетів, кошти КП «Лубни-водоканал» та інші джерела незаборонені Заком.

8. ВИСНОВКИ

Існуючий стан системи водопостачання та водовідведення м.Лубен можна визначити як незадовільний. Система тру бопроводів, якими питна вода транспортується споживачам, зношена і потребує ремонту, оскільки строк експлуатації деяких мереж перевищує десятки років. Значна кількість мереж знаходяться в аварійному стані, як наслідок – перевищення втрат очищеної питної води в мережах.

Очисні споруди каналізації в наслідок тривалої експлуатації фізично та морально застаріли, знаходяться поза межами експлуатаційного ресурсу і на теперішній час не можуть забезпечувати якість очищення стічних вод, яка б відповідала як нормам ЄС, так і українським стандартам.

Незадовільний стан системи водопостачання та водовідведення м.Лубен призводить до втрат в соціально-економічному розвитку міста, забрудненню навколишнього середовища, що не піддаються прямому економічному обрахунку.

Сучасний рівень фінансування розвитку та утримання систем централізованого холодного водопостачання та централізованого водовідведення м.Лубен не дає можливості призупинити прогресуючий процесс їх руйнування. Аналіз існуючого стану систем централізованого холодного водопостачання та централізованого водовідведення м.Лубен, ступінь навантажень на них та сучасний рівень їх утримання свідчить про інтенсивне руйнування каналізаційних колекторів, очисних споруд каналізації, значне погіршення роботи очисних споруд водопроводу та систем подачі і розподілу питної води.

Підтримання систем централізованого холодного водопостачання та централізованого водовідведення м. Лубен можливе лише за умов значного збільшення обсягів їх фінансування, що в нинішніх економічних умовах країни за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства не може бути забезпечено.

Секретар міської ради                                                           І. І. Карпець