ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ  ТА АРХІТЕКТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Містобудівний кадастр

м. Лубни

Містобудівний кадастр - державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні  умови,  інформаційних ресурсів  будівельних норм,  державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

Містобудівний кадастр міста Лубни використовуватиметься для забезпечення інформаційно-аналітичних потреб органів місцевого самоврядування, організацій, установ, підприємств, громадських організацій і громадян у містобудівній діяльності.

Виконання програми створення та впровадження містобудівного кадастру міста Лубни на 2013-2015 роки:

2013рік

- Придбанно та встановлено технічний комплекс геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру – Загальна сума по договору по трьом етапам складає -54970,00 грн;

- ГІС сервер міні – 7900,00 грн.

- Професійну  ГІС «Карту 2011» - 18000,00 грн.

- ГІС «Панорама 2011 міні» - 1470,00 грн.

- Опрацювано наявний картографічний матеріал, створення єдиної растрово-векторної бази геопросторових даних відскановано топографічних планшетів (планшетів 266 шт. лавсанів 257)

- прив язка цифрових растрових зображень по точках математичної основи топографічних матеріалів (рамка, координатна сітка) в місцевій системі координат м. Лубни;

- завантаження містобудівної документації до ПК ГІС «Карта 2011»

2014рік

- створено растрову мозаїку аерофото зйомки території міста;

- Розроблено топогеодезичну адресну карту;

2015рік

- Створення карти міста на основі растрів М 1:2000;

- Розпочато створення геоінформаційної карти та бази даних мережі вуличного освітлення на основі топогеодизичної зйомки м 1:500 включаючи нанесення: опор, силових мереж, трансформаторних підстанцій;

- затвердити нормативно-правові акти та нормативні документи, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру.

Заплановано провести заходи на

2016р.

- Придбання комплексу ПК «Земля і нерухомість»;

- Створення геоінформаційної карти та бази даних інженерних мереж на основі топогеодизичної зйомки м 1:500;

- Продовження роботи над адресним реєстром та первинною базою даних.

- Створення зовнішнього геопорталу:

Містобудівний кадастр