ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шоста сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

8 квітня 2016 року

Про затвердження програми

реалізації   генерального плану м. Лубни

На підставі  рішення  Лубенської міської ради від 19.12.2013 року  «Про затвердження генерального плану м. Лубни», з метою впровадження в дію  генерального плану м. Лубни на розрахунковий термін  до 2031 р., керуючись статтею 17 Закону України «Про  регулювання  містобудівної діяльності», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила :

1.Затвердити програму реалізації генерального плану м. Лубни (додається).

2.Організацію виконання програми покласти на начальника відділу містобудування та архітектури Шмонденка А.Г.

3.Контроль за виконанням програми  покласти  на  заступника міського голови Медвєдєва В.І. та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та з питань приватизації.

Міський голова                                                                           О.П. Грицаєнко

Додаток до рішення міської ради

від 8  квітня 2016року

Програма   реалізації  генерального плану м. Лубни

- Актуальність програми.

Генеральний план міста Лубни Полтавської області виконаний інститутом «Діпромісто» відповідно до договору №698-01-2011, укладеного з Виконавчим комітетом Лубенської міської ради .

Розробка генерального плану міста Лубни обумовлена необхідністю вирішення поточних питань забудови міста та змінами нормативно-правової бази, а також закінченням строку дії попереднього генерального плану, що був розроблений у 1992 році на розрахунковий строк до 2010 року

У діючому генеральному плані   визначені: природно-кліматичні, інженерно-будівельні характеристики території міста, економіко-географічні та соціально-демографічні передумови розвитку, стан навколишнього природного середовища, структура та обсяги житлового фонду, житлова забезпеченість, зайнятість населення, розвиток господарського комплексу, забезпечення населення установами та підприємствами обслуговування, перспективи розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

Реалізація проектних рішень генерального плану міста Лубни передбачає витрати на виготовлення  проектних, землевпорядних  та будівельних  робіт по різних напрямках, що в свою чергу вимагає належного фінансування на підставі даної програми .

- Мета програми

Реалізація проектних рішень генерального плану міста Лубни.

- Основні завдання програми

- Розробка проектів детального планування території для уточнення намірів будівництва в районах міста;

- проведення підготовчих, проектних та вишукувальних робіт для ділянок комплексної забудови, благоустрою, тощо;

- підвищення ефективності використання міських територій і територіальних резервів для здійснення містобудівної діяльності;

- підвищення комфортності сформованої міської забудови (особливо загальноміського центра) за рахунок її реконструкції, відновлення і модернізації;

-вишукування необхідних територіальних ресурсів для розміщення різних варіантів і типів житлового будівництва в комплексі з об'єктами обслуговування, озеленення, транспортного й інженерного забезпечення;

-підвищення рівня забезпеченості громадян житлом і широким комплексом послуг соціальної сфери;

-максимально-можливе збереження історико-культурної спадщини і поліпшення сприйняття його естетичних, архітектурних і художніх якостей;

-підвищення рівня забезпеченості населення зеленими насадженнями загального користування, установами і спорудженнями відпочинку і спорту;

-формування і розвиток спеціальних режимів інвестиційної та інноваційної діяльності з метою забезпечення сприятливих умов залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для створення і розвитку виробництв, заснованих на нових і високих технологіях;

-формування зон для розвитку підприємств малого і середнього бізнесу;

- підвищення ефективності використання, а також подальший розвиток,

транспортної та інженерної інфраструктури.

4.Напрямки діяльності

- Розробка проектної документації, інженерно-вишукувальних, землевпорядних робіт;

- Виконання будівельних та капітальних робіт.

5. Перелік заходів на виконання програми

| № п/п | Найменування | Варт., тис. грн | Розпорядник коштів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 рік |  |  |  |  |
| 1 | Розробка проектів детального планування території міста | 80,0 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | По території міста |
| 2 | Виконання вихідних даних та проектних робіт по винесенню ГРС за межі міста | 50,0 | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Перший етап (підготовчі роботи) |
| 3 | Проведення інженерно-геологічних та топо-геодезичних робіт з метою розміщення нової забудови | 50,0 | Управління з питань комунального майна та земельних відносин | Ділянка житлової забудови по вул. Кононівській (кол. кар’єр), по вул. П.Осипенко (кол. кар’єр) та інш. |
| 4 | Виконання робіт по зміні меж міста Лубни | 70,0 | Управління з питань комунального майна та земельних відносин | Підготовчий етап |
| 5 | Виконання проектних робіт з метою забезпечення території інженерними комунікаціями та планування рельєфу | 90,0 | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Нові ділянки житлової забудови по вул. В.Сацького, П.Осипенко та інш. |
| 6 | Виконання проектних та будівельних робіт по розчистці русла р. Сула, струмків, водоймищ, ставків. | 2000 | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Розчистка р. Сула струмків, водоймищ, ставків . в межах міста (поетапне виконання робіт) |
| 7 | Розробка проектів інвестиційно- привабливих проектів | 50,0 | Виконавчий комітет Лубенської міської ради | Розробка проектів для залучення інвестицій (комплексна забудова районів, туристичних центрів, тощо) |
| 8 | Розробка проектів по реконструкції доріг | 50,0 | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва | пр-т Володимирський та Володимирський м-н , перша черга |
| 9 | Виконання проектних та будівельних робіт по захисту від підтоплень (водовідведення). Ліквідація заболочень. Влаштування водовідвідних каналів та каналізації | 480,0 | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва | По території міста |
| 10 | Придбання (викуп), обмін об’єктів нерухомості | * | Управління з питань комунального майна та земельних відносин | Відчуження майна яке попадає під знесення чи зміну цільового призначення згідно генерального плану |

Вартість заходів програми може змінюватися при її виконанні

*  - Вартість визначатиметься згідно вартості конкретного об’єкту  та /або земельної ділянки

6.Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок міського, обласного та  державного  бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7. Механізм реалізації програми

Виконання робіт передбачається згідно діючого законодавства та чинних нормативних актів.   Виконання необхідних технічних умов,  узгоджень та експертиз, затвердження результатів прийнятих робіт у встановленому законом порядку, використання результатів вишукувальних, проектних та землевпорядних робіт.  На підставі розробленої проектної чи землевпорядної документації виконання робіт на місці.

8.Очікувані результати

      На основі затвердженої програми   міська рада та її виконавчі органи

вирішують питання:

- розроблення необхідної  проектної та вишукувальної  документації для реалізації генерального плану міста;

- виконання  будівельних робіт, що визначені містобудівною документацією;

- розроблення та затвердження проектів детального планування   території ;

- встановлення межі земель міста та її розширення ;

- забезпечити  нові ділянки   забудови необхідними інженерними мережами, проїзною частиною та необхідною вертикальною  підготовкою.

Секретар міської ради                                                              О.В. Карпець

Пояснювальна записка

до рішення «Про затвердження програми

реалізації  рішень  генерального плану м. Лубни»

На основі затвердженої програми    реалізації  рішень генерального плану м. Лубни міська рада та її виконавчі органи матимуть можливість  вирішити заходи:

- розроблення необхідної  проектної та вишукувальної  документації для реалізації генерального плану міста;

- виконання  будівельних робіт, що визначені містобудівною документацією;

- розроблення та затвердження проектів  детального планування   території ;

- встановлення межі земель міста та її розширення ;

- забезпечити  нові ділянки   забудови необхідними інженерними мережами, проїзною частиною та необхідною вертикальною  підготовкою.

Начальник відділу

містобудування та архітектури                                      А.Г. Шмонденко