Інформація про про виконання екологічної програми

м. Лубни на 2012-2016 роки

Метою програми було попередження негативного впливу на екологічну ситуацію та вжиття відповідних природоохоронних заходів та забезпечення поліпшення стану довкілля через зняття впливу негативних факторів.

Заходи які були впроваджені для виконання Програми:

1. Реконструкція каналізаційно-очисних споруд КП «Лубни-водоканал» - заміна вентиляторів повітронадувачів на компресорні установки. Виконано.

2. Проведення робіт по ліквідації підтоплення в мікрорайоні №7. Проведено розчистку дренажних стічних канав.

3. Реконструкція напірних та самопливних колекторів:

-вул.Олександрівська, 61 – виконано на умовах співфінасування.

4. Розчистка р.Сула в межах м.Лубни від впавших під час повені дерев, ліквідація штучних підпорів. Проводиться силами громадськості та комунальних підприємств.

5.  Благоустрій ставка та прибережної захисної смуги в мікрорайоні №4 (Рибки)

6. Реконструкція ставка в районі вул.Осовської – кошти не виділялись.

7. Реконструкція ставка Завадщанського в районі вул.О.Вишні – проведено прибирання прибережної зони мешканцями міста.

8. Заборонено скидання стічних вод в каналізацію та асенізаційними машинами з підприємств та приватного сектору.

9. Проведено будівництво майданчиків для збору ТПВ в мікрорайонах міста. Вартість 30,6 тис.грн., 4 майданчики.

10. Будівництво підїзної дороги до міського звалища з твердим покриттям. 
Виконано в повному обсязі, виконано розворотний майданчик.

11. Будівництво дез.барєру на звалищі. Не виконано. Запропоновано обробку дез.засобами за допомогою дисперсного спрею.

12. Будівництво залізобетонної огорожі звалища. Кошти не виділялись але проведені роботи з підготовки проїзду до огорожі спец.техніки для монтажних робіт.

13. Дотримання зразкового санітарного стану міста, благоустрій територій, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття. Виконується постійно.

14. Виготовлення та встановлення інформаційно-просвітницьких об’єктів (біг бордів). Проводилась інформаціно-просвітницька робота в ЗМІ та в освітніх закладах міста.

15. Придбання сміттєзбиральної техніки  в кількості 3 одиниці (автомобіль МАЗ, трактор Foton з навісними обладнанням, трактор для розгортання та ущільнення побутових відходів та інертних матеріалів).

16. Реконструкція зливної станції рідких нечистот. Ведеться реконструкція зливної станції.

17.Будівництво водогону та встановлення пожежного гідранту на міському звалищі. Замість будівництва було придбано водяний насос та рукав для гасіння пожеж на звалищі.

18. Ремонт  каналізаційних очисних споруд  (КОС)  підприємства, а саме: видалення каналізаційного мулу із споруд  механічної очистки КОС №1 та №2 за допомогою каналопромивочної машини.

- 2012 р. – 3-й, 6-й двохярусні відстуйники КОС №2

- 2013 р. – 4-й двохярусний вістійник КОС №2

- 2014 р. – 9-й двохярусний відстійник КОС №2

- 2015 – 10-й, 7-й, 5-й двох ярусі відстійники КОС №2; 3-й освітлювач КОС №1;

- 2016 – 8-й двохярусний відстійник КОС №2; 4-й перегнивач КОС №1.

19. Заміна ділянок самоплинних каналізаційних колекторів КП «Лубни-водоканал»

- 2012 р. вул.Л.Толстого, ділянка протяжністю 500 м D400;

20.  Озеленення охоронної зони КОС підприємства: 2016р.- насадження дерев (ялинки-20 шт, берези-30шт, сливи- 20шт.).

# 21. Спиляно аварійних, сухостійних, пошкоджених омелою дерев 878 шт. на території міста.

# 22. Висаджено на території міста:

- дерев – 976 шт.;

- чагарників – 641 шт..

# 23. Санітарна вирубка дерев на території парків – 103 шт.

# 24. Посадка на території парків:

- дерев – 498 шт.;

- чагарників – 746 шт..

# 25. Утримання об'єктів природно-заповідного фонду:

- вирубка порослі – 9 880 шт.;

- викошування бур'янів – 2 200 м²;

- поновлення аншлагів – 2р.;

- санітарна обрізка дерев - 68 шт.;

- посадка чагарників – 20 шт..

# 26. Інвентаризація зелених насаджень: кошти протягом всього періоду не виділялись. Власними силами проведено облік дерев в скверах, частково вуличних насаджень. Необхідні кошти для проведення паспортизації, обрахунків та розробки схем, що включає в себе інвентаризація зелених насаджень.
27. Передбачити на базі комунального підприємства пункти прийому та зберігання використаних люмінесцентних ламп. Кошти не виділялись. Відсутні  ліцензії на даний вид діяльності.

# Начальник відділу житлово-комунального

# господарства та капітального будівництва                                   О.М. Сосна