ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять друга сесія сьомого скликання )

РІШЕННЯ

17  серпня  2017 року

Про затвердження програми

утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2017 рік

Розглянувши програму утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2017 рік, подану комунальним підприємством «Шляхрембуд» Лубенської міської ради, відповідно до Бюджетного кодексу України,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада  в и р і ш и л а  :

1.    Затвердити програму утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2017 рік (додається).

2.   Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (начальник Романенко Т.О.)  передбачити кошти для реалізації програми.

3.   Визначити комунальне підприємство «Шляхрембуд» Лубенської міської ради одержувачем коштів місцевого бюджету шляхом надання субсидій по програмі утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2017 рік з 01.09.2017 року.

4. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради Сосну О.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Діденка О.Г. та постійну  депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології.

Міський голова                                                                        О.П. Грицаєнко

Додаток

до рішення Лубенської міської ради

від 17 серпня 2017 року

Програма

утримання  та ремонту доріг

у м. Лубни  на 2017 рік

2017 рік

Зміст програми

1.Загальні положення.

2.Мета Програми.

3.Визначення проблем , на розв’язання якої спрямована Програма.

4.Перелік  завдань і заходів Програми.

5.Строки реалізації Програми.

6. Фінансове забезпечення Програми.

7. Висновки.

1.Загальні положення.

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиною транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості , соціальний розвиток суспільства. Автомобільні  дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки в цілому. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування   утримання дорожнього господарства.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»,постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994р. №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

2. Мета Програми.

Метою Програми є:

- покращення стану вулиць та автомобільних доріг  за рахунок коштів міського бюджету, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток

м. Лубни;

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території міста;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у місті Лубни;

- покращення соціально-економічного розвитку м.Лубни, збільшення інвестиційної привабливості  за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг м.Лубни;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ м.Лубни незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

3.Визначення проблем , на розв’язання якої спрямована Програма.

Експлуатаційне утримання  доріг  це – комплекс заходів щодо технічного нагляду, догляду та утримання автомобільних доріг міста . Утримання доріг  найбільш складне в зимовий період, тому підготовка до роботи взимку є основною складовою Програми. Вся система заходів зимового утримання вулиць міста  повинна бути побудована таким чином, щоб забезпечити умови для руху транспорту, максимально полегшити та здешевити виконання робіт з ліквідації зимової слизькості. Ці роботи включають в себе механічний спосіб - згрібання, збирання, навантаження, вивіз снігу  та фізико-хімічний –  посипання фрикційними матеріалами для  переведення в рідкий стан злежалого снігу та льоду.

Під час зимового  утримання   доріг підприємство проводить комплекс робіт, які проводяться для забезпечення безперебійного та безпечного руху на автомобільних дорогах у зимовий період, і включають очищення доріг від снігу, їх захист від снігових заносів , боротьбу з зимовою слизькістю, згідно з «Єдиними правилами зимового утримання автомобільних доріг» ПГ.1-218-118 .

Вимоги до транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг у зимовий

період експлуатації та терміни (строки) снігоочищення доріг і ліквідації зимової слизькості визначаються за  державними стандартами.

Терміни (строки) снігоочищення доріг і ліквідації зимової слизькості, а

також ступінь (повнота) очищення визначаються з урахуванням господарського та адміністративного значення дороги, оснащеності  підприємства  необхідними машинами, обладнанням та матеріалами й фінансовими ресурсами, які виділяються на ці роботи.

4.Перелік  завдань і заходів програми.

Основними завданнями програми  утримання  доріг місті Лубни є :

| № п/п | Найменування робіт і витрати | Одиниця виміру | Кіль-кість | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення сильно забрудненого дорожнього покриття навісною щіткою | 1000 м2 | 240 | 41136 |
| 2 | Ремонт колодязів системи зливоприймання ( перекладання горловин) | колодязь | 25 | 22219 |
| 3 | Виготовлення та встановлення дерев’яних решіток колодязів системи зливоприймання | шт | 90 | 4990 |
| 4 | Очищення колодязів системи зливоприймання ( без відкачування мулу) | колодязь | 300 | 98970 |
| 5 | Технічний огляд мережі зливової каналізації без спускання до колодязя у зимовий період | км | 16 | 6345 |
| 6 | Технічний огляд мережі зливової каналізації без спускання до колодязя у літній період | км | 16 | 4966 |
| 7 | Механічне прочищання каналізаційних колекторів внітрішнім діаметром до 200 мм | 1 м | 1000 | 53892 |
| 8 | Прочищання каналізаційних колекторів внітрішнім діаметром до 200 мм каналопромивальною машиною | 1 м | 1000 | 79922 |
| 9 | Приготування протиожеледевого матеріалу на окремо розташованому майданчику | м3 | 800 | 310464 |
| 10 | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля КДМ без виїзду. | 1 год | 1154 | 93380 |
| 11 | Чергування при зимовому утриманні доріг.Машиніст екскаватора без виїзду. | 1 год | 1389 | 97614 |
| 12 | Розсипання протиожеледних матеріалів розподілювачем на базі автомобіля «МАЗ». | 1000 м2 | 22506 | 261047 |
| 13 | Розсипання протиожеледних матеріалів розподілювачем на базі автомобіля «ЗІЛ». | 1000 м2 | 2906 | 23641 |
| 14 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу який щойно випав та при патрульному очищенню автомобілем «МАЗ» | 1 км | 1269 | 30657 |
| 15 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу який щойно випав та при патрульному очищенню автомобілем «ЗІЛ» | 1 км | 598 | 21102 |
| 16 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором на пневмоколісному ходу, обладнаним відвалом. Сніг, який щойно випав. | 1 км | 362 | 12944 |
| 17 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу автогрейдером ДЗК-250. Сніг, який щойно випав. | 1 км | 290 | 16213 |
| 18 | Навантаження сипких матеріалів ( щебінь, гравій, пісок, протиожеледні матеріали) | 1 м3 | 880 | 16106 |
| 19 | Розвезення протиожеледної суміші по спусках | 1 год | 56 | 19800 |
| 20 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором , обладнаним відвалом. Сніг, який злежався, товщиною до 0,3м. | 1 км | 129 | 8926 |
| 21 | Виправлення профілю щебеневих та ґрунтових доріг, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття згідно Переліку об’єктів поточного ремонту покриття вулиць м. Лубен на 2017 р. затвердженого рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради | 1 м2 | 56500 | 724083 |
| 22 | Очищення доріг від снігу сторонніми організаціями згідно заключених договорів | 1 км | 194 | 26040 |
| Всього 1974457 |  |  |  |  |

5.Строки реалізації Програми.

Реалізація Програми запланована на серпень-грудень 2017р.

6. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансові витрати на виконання Програми розраховані , виходячи з того, що виконавцем заходів , передбачених цією Програмою є КП «Шляхрембуд» Лубенської міської ради ( загальна система оподаткування).

Початок реалізації Програми  з дати затвердження.

Джерела фінансування – кошти місцевого бюджету.

| № | Період виконання | Сума (грн.) | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 рік | 1974457 | КП «Шляхрембуд» Лубенської міської ради |

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

7. Висновки.

Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг  від руйнування;

- виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на  них ремонтних робіт;

- покращення транспортного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць ;

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж м. Лубни, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку  в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у місто, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців  міста Лубни.

Секретар міської ради                                                         О.В. Карпець

Додаток № 1 до програми

утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2017 рік

ШТАТНИЙ РОЗПИС

КП «Шляхрембуд» Лубенської міської ради

на 2017 рік

| № з/п | Посада працівника | Код за класифікатором професій | Кількість одиниць | Місячний фонд з/плати грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор | 1210.1 | 1 | 8064 |
| 2 | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 7200 |
| 3 | Економіст з виконанням обов’язків відділу кадрів | 2441.2 | 1 | 7027 |
| 4 | Механік | 2145.2 | 1 | 5184 |
| 5 | Майстер шляховий | 1226.2 | 1 | 5184 |
| 6 | Інженер з охорони праці | 2149.2 | 0,1 | 518,4 |
| 7 | Завідувач складу | 1226.2 | 1 | 3888 |
| 8 | Прибиральник службових приміщень | 9132 | 0,5 | 1600 |
| 9 | Охоронник (за сумісництвом) | 5169 | 3 | 5640 |
| 10 | Фельдшер | 3221 | 0,1 | 350 |
| 11 | Дорожній робітник | 8332 | 3 | 10547 |
| 12 | Водій автотранспортних засобів | 8322 | 4 | 16030 |
| 13 | Машиніст автогрейдера | 8332 | 1 | 5184 |
| 14 | Машиніст екскаватора | 8111 | 1 | 3888 |
| 15 | Тракторист | 8331 | 2 | 7344 |
| 16 | Слюсар з ремонту автомобілів | 7231 | 0,5 | 1555 |
| 17 | Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів | 7233 | 0,5 | 1555 |
| 18 | Електрозварювальник ручного зварювання | 7212 | 0,5 | 1728 |
|  | Разом |  | 22,2 | 92486,4 |

Директор КП «Шляхрембуд»

Лубенської міської ради                                               В.Г.Сюрчик

Головний бухгалтер                                                     А.І.Панасенко

| Додаток № 2 до програми утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2017 рік Перелік |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вулиць міста на очищення від снігу в зимовий період |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва вулиці | Протяж- ність вулиці, км | Кількість проходів | Протяжністьочищення, км | Кількість проходів за сезон | Всього протяжність очищення, км |
| 1 | Пр-кт Володимирський | 5,8 | 4 | 23,2 | 20 | 464 |
| 2 | Вул.Шевченка | 0,6 | 2 | 1,2 | 20 | 24 |
| 3 | Хорольський спуск | 0,4 | 2 | 0,8 | 20 | 16 |
| 4 | Вул.Березова | 0,8 | 1 | 0,8 | 5 | 4 |
| 5 | Вул.Авіаторська | 1,3 | 2 | 2,6 | 20 | 52 |
| 6 | Вул. Гайдая | 1 | 2 | 2 | 20 | 40 |
| 7 | Вул. Степова | 0,6 | 1 | 0,6 | 5 | 3 |
| 8 | Вул.18 Вересня | 0,6 | 1 | 0,6 | 5 | 3 |
| 9 | Вул.Молодіжна | 0,6 | 1 | 0,6 | 5 | 3 |
| 10 | Вул. Драгоманова | 2,6 | 2 | 5,2 | 20 | 104 |
| 11 | Вул.Тернівська | 0,6 | 2 | 1,2 | 20 | 24 |
| 12 | Вул.Зайкевича | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 13 | Вул.Глінки | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 14 | Вул.Донченка | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 15 | Вул.Паркова | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 16 | Вул.Яблунева | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 17 | Вул.Суворова | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 18 | Вул.Чайковського | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 19 | Вул.Мічуріна | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 20 | Вул.В.Барки | 0,8 | 1 | 0,8 | 5 | 4 |
| 21 | Вул.Буценка | 0,6 | 1 | 0,6 | 5 | 3 |
| 22 | Вул.Горького | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 23 | Площа О.Бекетова | 0,6 | 2 | 1,2 | 20 | 24 |
| 24 | Вул. Я.Мудрого | 1,4 | 3 | 4,2 | 20 | 84 |
| 25 | Вул.Коцюбинського | 1,8 | 1 | 1,8 | 3 | 5,4 |
| 26 | Майдан Володимирський | 0,7 | 3 | 2,1 | 20 | 42 |
| 27 | Вул. Монастирська | 1,2 | 2 | 2,4 | 20 | 48 |
| 28 | Вільшанський спуск | 0,6 | 2 | 1,2 | 20 | 24 |
| 29 | Вул. Г.Тютюнника | 0,3 | 2 | 0,6 | 20 | 12 |
| 30 | Вул. Старо-Троїцька | 0,2 | 2 | 0,4 | 20 | 8 |
| 31 | Площа Ярмаркова | 0,4 | 2 | 0,8 | 20 | 16 |
| 32 | Вул.Л.Толстого | 1,4 | 2 | 2,8 | 20 | 56 |
| 33 | Вул.С.Наливайка | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 34 | Вул. Мистецька | 0,8 | 2 | 1,6 | 20 | 32 |
| 35 | Вул.Комарова | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 36 | Вул.А.Керн | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 37 | Вул.Бузкова | 0,2 | 1 | 0,2 | 5 | 1 |
| 38 | Вул.Короленка | 2,6 | 1 | 2,6 | 12 | 31,2 |
| 39 | Вул.Крута Карпилівка | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 40 | Вул.Карпилівка | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 41 | Вул.Островського | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 42 | Вул.Достоєвського | 0,8 | 1 | 0,8 | 8 | 6,4 |
| 43 | Вул.В.Вал | 0,8 | 1 | 0,8 | 8 | 6,4 |
| 44 | Вул.Г.Дорошенка | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 45 | Вул.Красіна | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 46 | Вул.О.Кобилянської | 0,6 | 1 | 0,6 | 3 | 1,8 |
| 47 | Вул.Л.Українки | 0,4 | 1 | 0,4 | 3 | 1,2 |
| 48 | Вул.Пролетарська | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 |
| 49 | Вул.Кузні | 1,2 | 1 | 1,2 | 8 | 9,6 |
| 50 | Вул.Щелканова | 0,5 | 1 | 0,5 | 15 | 7,5 |
| 51 | Вул.Ботанічна | 0,5 | 1 | 0,5 | 10 | 5 |
| 52 | Вул.Свободи | 0,6 | 1 | 0,6 | 10 | 6 |
| 53 | Вул.Першотравнева | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 54 | Вул.Садова | 1,4 | 2 | 2,8 | 20 | 56 |
| 55 | Вул.Героїв Чорнобиля | 0,2 | 2 | 0,4 | 20 | 8 |
| 56 | Вул. Фабрична | 1 | 2 | 2 | 20 | 40 |
| 57 | Вул. Олександрівська | 3,3 | 2 | 6,6 | 20 | 132 |
| 58 | Вул.2-гі Плютенці | 0,9 | 2 | 1,8 | 20 | 36 |
| 59 | Вул.Н.Курченко | 1,5 | 1 | 1,5 | 8 | 12 |
| 60 | Вул.Зелена | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
| 61 | Вул.м/р-ну «Південний» | 4,2 | 1 | 4,2 | 8 | 33,6 |
| 62 | Вул.П.Мирного | 0,8 | 1 | 0,8 | 2 | 1,6 |
| 63 | Вул.Лісна | 0,9 | 1 | 0,9 | 15 | 13,5 |
| 64 | Вул.Виноградна | 0,4 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 |
| 65 | Вул.П’ятикопа | 0,6 | 2 | 1,2 | 20 | 24 |
| 66 | Вул.Гоголя | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 67 | Вул.Котляревського | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 68 | Вул. Братська | 0,8 | 2 | 1,6 | 20 | 32 |
| 69 | Вул.Пушкіна | 0,5 | 1 | 0,5 | 20 | 10 |
| 70 | Вул.Бульварна | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
| 71 | Вул.Інститутська | 0,8 | 2 | 1,6 | 20 | 32 |
| 72 | Вул.О.Кошового | 0,3 | 1 | 0,3 | 10 | 3 |
| 73 | Вул.Рубцова | 0,8 | 1 | 0,8 | 5 | 4 |
| 74 | Вул.Халявицького | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 75 | Вул. І.Франка | 0,5 | 2 | 1 | 20 | 20 |
| 76 | Пл..Слави | 0,4 | 1 | 0,4 | 8 | 3,2 |
| 77 | Вул.м/р-ну «Олександрівський» | 4,7 | 1 | 4,7 | 8 | 37,6 |
| 78 | Вул.Декабристів | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 79 | Вул.Лермонтова | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 80 | Вул.Б.Хмельницького | 0,2 | 1 | 0,2 | 5 | 1 |
| 81 | Вул.Г.Сковороди | 0,9 | 1 | 0,9 | 5 | 4,5 |
| 82 | Вул.Черняхівського | 0,6 | 1 | 0,6 | 20 | 12 |
| 83 | Вул. Сонячна | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 84 | Вул.Польова | 0,5 | 1 | 0,5 | 20 | 10 |
| 85 | Вул.Гвардійська | 0,6 | 2 | 1,2 | 20 | 24 |
| 86 | Вул.П.Калнишевського | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 87 | Вул.Вишневецьких | 0,6 | 2 | 1,2 | 20 | 24 |
| 88 | Вул.О.Вишні | 1,7 | 1 | 1,7 | 8 | 13,6 |
| 89 | Вул.Колективна | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 90 | Вул.Осовська | 1,2 | 2 | 2,4 | 8 | 19,2 |
| 91 | Вул.Лугова | 0,9 | 1 | 0,9 | 5 | 4,5 |
| 92 | Вул.Калинова | 0,6 | 1 | 0,6 | 5 | 3 |
| 93 | Вул.Деповська | 0,5 | 2 | 1 | 20 | 20 |
| 94 | Вул.Кононівська | 3 | 2 | 6 | 20 | 120 |
| 95 | Вул.Коцюбинського(з боку Кононівської) | 0,8 | 1 | 0,8 | 5 | 4 |
| 96 | Вул.Авангардна | 0,6 | 1 | 0,6 | 20 | 12 |
| 97 | Вул.Миру | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 98 | Вул.Ціолковського | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 99 | Вул.Шкільна | 0,3 | 1 | 0,3 | 8 | 2,4 |
| 100 | Вул.Покровська | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 101 | Вул.Дачна | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 102 | Вул.Українська | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 103 | Парк Молодіжний | 0,4 | 2 | 0,8 | 5 | 4 |
| 104 | Вул.Київська | 1,4 | 2 | 2,8 | 20 | 56 |
| 105 | Вул.Вишнева | 0,8 | 1 | 0,8 | 5 | 4 |
| 106 | Вул.Вернадського | 0,8 | 1 | 0,8 | 5 | 4 |
| 107 | Вул.Тупікова | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 108 | Вул.Круглицьказ пров. | 3,3 | 2 | 6,6 | 8 | 52,8 |
| 109 | Вул.Чехова | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 110 | Вул.Рєпіна | 0,4 | 2 | 0,8 | 20 | 16 |
| 111 | Вул.Метеорологічна | 1,2 | 2 | 2,4 | 20 | 48 |
| 112 | Вул.Залізнична | 4,2 | 2 | 8,4 | 20 | 168 |
| 113 | Вул.Дружби | 1,5 | 2 | 3 | 20 | 60 |
| 114 | Вул. Північно-Кільцева | 0,9 | 1 | 0,9 | 8 | 7,2 |
| 115 | вул.Південно-Кільцева | 0,8 | 1 | 0,8 | 8 | 6,4 |
| 116 | Вул.8-го Березня | 1,4 | 1 | 1,4 | 8 | 11,2 |
| 117 | Вул.Інтернаціональна | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
| 118 | Вул.Новоселецька | 0,6 | 1 | 0,6 | 8 | 4,8 |
| 119 | Вул.Ярська | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
| 120 | Вул.Чапаєва | 0,3 | 1 | 0,3 | 8 | 2,4 |
| 121 | Вул.Єсеніна | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 122 | Вул.Нова | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 123 | Вул.Заводська | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 124 | площа Вокзальна | 0,4 | 2 | 0,8 | 20 | 16 |
| 125 | Вул.Анатолія Безроди | 0,8 | 1 | 0,8 | 8 | 6,4 |
| 126 | Вул.У.Громової | 0,2 | 1 | 0,2 | 8 | 1,6 |
| 127 | Вул.Г.Ляскіна | 0,3 | 2 | 0,6 | 20 | 12 |
| 128 | Вул.Автомобільна | 0,2 | 1 | 0,2 | 20 | 4 |
| 129 | тупік Круглицької | 0,6 | 1 | 0,6 | 8 | 4,8 |
| 130 | Вул.Депутатська | 0,4 | 1 | 0,4 | 8 | 3,2 |
| 131 | Вул.Лисенка | 0,2 | 2 | 0,4 | 20 | 8 |
| 132 | Вул.Камянопотоцька | 1,1 | 2 | 2,2 | 20 | 44 |
| 133 | Вул.Тракторна | 1,3 | 1 | 1,3 | 8 | 10,4 |
| 134 | Вул.Матросова | 0,2 | 1 | 0,2 | 8 | 1,6 |
| 135 | Вул.Курчатова | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
| 136 | Вул.Ватутіна | 0,8 | 1 | 0,8 | 8 | 6,4 |
| 137 | Вул.Прикордонників | 1,1 | 1 | 1,1 | 20 | 22 |
| 138 | Вул.Айвазовського | 0,6 | 1 | 0,6 | 8 | 4,8 |
| 139 | Вул.Будівельників | 0,2 | 1 | 0,2 | 8 | 1,6 |
| 140 | Вул.Ініціативна | 0,7 | 1 | 0,7 | 8 | 5,6 |
| 141 | Вул.Партизанська | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
|  | Разом |  |  | 179,9 |  | 2648,1 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                                    В.Г.Сюрчик

Лубенської міської ради

Додаток № 3 до програми

утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2017 рік

Перелік

вулиць міста на очищення сильно забрудненого

дорожнього покриття навісною щіткою

| з/п | Назва вулиці | Протяжність очищення м | Шири-на очищення м | Кіль-кість прохо-дів | Площа очищення м2 | Дата проведення робіт |  |  | Всього площа очищення м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 23.08 | 24.08 | 16.09 |  |
| 1 | Пр-кт Володимирський | 5800 | 3 | 2 | 34800 | * | * | * | 104400 |
| 2 | Майдан Володимирський | 700 | 3 | 2 | 4200 | * | * | * | 12600 |
| 3 | Хорольський спуск | 400 | 3 | 2 | 2400 | * | * | * | 7200 |
| 4 | Вул. Я.Мудрого | 1400 | 3 | 2 | 8400 | * | * | * | 25200 |
| 5 | Вул. Монастирська | 1200 | 3 | 2 | 7200 | * | * | * | 21600 |
| 6 | Вул. Олександрівська | 1200 | 3 | 2 | 7200 |  | * | * | 14400 |
| 7 | Вул. Драгоманова | 500 | 3 | 2 | 3000 | * | * | * | 9000 |
| 8 | Площа О.Бекетова | 300 | 3 | 2 | 1800 | * | * | * | 5400 |
| 9 | Вул. Мистецька | 800 | 3 | 2 | 4800 | * | * | * | 14400 |
| 10 | Вул. Старо-Троїцька | 200 | 3 | 2 | 1200 | * | * | * | 3600 |
| 11 | Вул. Г.Тютюнника | 300 | 3 | 2 | 1800 | * | * | * | 5400 |
| 12 | Вул. Братська | 150 | 3 | 2 | 900 |  | * | * | 1800 |
| 13 | Вул. Фабрична | 1000 | 3 | 2 | 6000 |  | * | * | 12000 |
| 14 | Вул. І.Франка | 250 | 3 | 2 | 1500 |  | * | * | 3000 |
|  | Разом |  |  |  | 85200 |  |  |  | 240000 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                В.Г.Сюрчик

Лубенської міської ради