Поточні проекти                                          Таблиця 1

| № | Назва проекту | Партнер | Період реалізації проекту | Вартість проекту | Частка фінансування |  | Поточний стан реалізації проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | коштом партнера | коштом міського бюджету |  |
| 1 | Впровадження інформаційної системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів (ІСЕ) та системи дієвого енергоменеджменту об’єктами бюджетної сфери в м. Лубни | GIZ | 2016 рік | 216332грн. | 139 922 грн. | 57 330 грн. | ІСЕ впроваджена для 50 будівель 39 бюджетних установ, від 01.09.2016 розпочата промислова експлуатація ІСЕ , система працює в автоматизованому режимі |
|  |  |  | 2017 рік |  | - | 19080грн. |  |
| 2 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Лубни шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць | NEFCO | 2016-2018 роки | 8 377 032 грн. | 5 531 823 грн. | 837 709 грн. | 27.12.2016 підписані угоди про надання кредитного та грантового фінансування, підготоване та узгоджене з NEFCO ТЗ на проектування, 19.09.17 року відбувся тендер на обрання генерального підрядника за цим проектом |
|  |  | E5P |  |  | 70 836 євро |  |  |
| 3 | Розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Лубни на 2017-2020 роки (SEAP) | GIZ | 2016-2017 роки |  |  |  | План розроблений, узгоджений з Європейською ініціативою «Угода мерів» та затверджений Лубенською міською радою у 2017 році |
| 4 | Розробка плану сталого місцевого розвитку задля енергетичної безпеки (LESP) | REC | 2016-2017 роки |  |  |  | План розроблений, узгоджений з REC та затверджений Лубенською міською радою у 2017 році |
| 5 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в ДНЗ № 12, та ДНЗ № 17, ЗОШ № 1 та ЗОШ № 6 | Обласна рада | 2016-2017 роки | 900 000 грн. | 450 000 грн. | 450 000 грн. | Виготовлена проектна документація , яка знаходиться у стадії проходження державної будівельної експертизи. |
| 6 | Встановлення геліосистеми на будівлі поліклінічного відділення для дорослих | Цей проект реалізується за допомогою гранту Регіонального екологічного центру в рамках проекту «Місцеві ініціативи для сталого розвитку України –LINK», який фінансується Норвезьким міністерством з питань клімату і навколишнього середовища» | 2016-2017 роки | 60000 євро | 30000 євро | 840000 | Проводиться організаційна робота до проведення тендеру |