ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- ( тридцята сесія сьомого скликання )

РІШЕННЯ

22  березня 2018 року

- Про затвердження Програми модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020 роки

Розглянувши Програму модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020 роки, спрямовану на здійснення  заходів з енергозбереження, розвитку та реконструкції  системи теплопостачання міста, подану обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства «Лубнитеплоенерго», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада в и р і ш и л а  :

- Затвердити Програму модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020 роки (додається).

- Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (начальник Романенко Т.О.)  передбачити кошти в бюджеті міста для співфінансування Програми.

- Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради Сосну О.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Діденка О.Г. та постійну  депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології.

- Міський голова            		   				О.П. Грицаєнко

Додаток

до рішення Лубенської міської ради

від 22  березня 2018 р.

Програма

модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни

на 2018-2020р.р.

2018 рік

На балансі ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» у м. Лубни перебувають:

- 10 котелень

- 3 центральні теплові пункти

- 29,8 км теплових мереж в 2-трубному вимірі.

Котельні працюють за температурними графіками 115/70, 110/70, 95/70.

Котельні міста завантажені в середньому на 45,8 %.

Співвідношення приєднаної потужності до встановленої в розрізі котельних м. Лубни

| Котельня | Встановлена потужність, Гкал/год | Приєднане навантаження, Гкал/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| кот. Чкалова, 17 | 17,00 | 12,74 | 74,9 |
| кот. Індустріальна, 11 | 1,39 | 0,83 | 59,7 |
| кот. Старо-Троїцька, 4а | 4,47 | 2,34 | 52,3 |
| кот. Гвардійська, 29в | 7,96 | 3,93 | 49,4 |
| кот. Першотравнева, 34/6 | 13,86 | 6,17 | 44,5 |
| кот.Інститутська, 3а | 6,18 | 2,73 | 44,1 |
| кот. А.Безроди, 42 | 20,08 | 8,59 | 42,8 |
| кот. Л. Толстого, 87а | 2,98 | 1,19 | 39,9 |
| кот. П'ятикопа ,26а | 3,52 | 1,08 | 30,7 |
| кот. П.Осипенко ,48в | 16,48 | 3,37 | 20,4 |
| Всього: | 93,92 | 42,97 | 45,8 |

В котельнях міста встановлено 42 котлоагрегати різних марок, потужністю від 0,53 Гкал/год до 8,3 Гкал/год.:

- НІІСТУ-5 – 19 шт;

- Факел – 9 шт;

- КВ-Г-7,56 – 6 шт;

- КВ-Г-4,65 – 2 шт;

- ТГ-3/95 – 2 шт;

- ТВГ-8М – 2 шт;

- КСВА-1,5 Г – 2 шт.

Структура розподілення обсягів виробництва теплової енергії котельними підприємства у 2017 році:

- Вул. Чкалова, 17 – 27%;

- Вул.А. Безроди, 42 – 20%;

- Вул.Пешотравнева,34/6–16%;

- Вул.П. Осипенко, 48в – 9%;

- Вул.Гвардійська, 29в – 9%;

- Вул.Старо-Троїцька, 4а – 4%;

- Вул.Інститутська, 3а – 4%;

- Вул.П'ятикопа, 26а – 4%;

- Вул.Л.Толстого, 87а – 3%;

- Вул.Індустріальна, 11 – 4%.

Протяжність теплових мереж складає 29,8 км в двохтрубному вимірі, з них 16,3 км становлять мережі з вичерпаним терміном експлуатації,  це складає 55%.Спосіб прокладання трубопроводів – переважно підземний в непрохідних каналах.

Облік теплової енергії здійснюється за допомогою теплових лічильників, що встановлені в котельних, ЦТП та у споживачів.

Станом на 01.02.2018р. оснащеність населення тепловими лічильниками по м. Лубни склала:

- побудинково – 55,6 %

- поабонентно – 76,7 %

Проблематика:

- відсутність 100% - го фактичного обліку теплової енергії у споживачів;

- наявність житлових будинків з великим відсотком споживачів, що перейшли на індивідуальне опалення;

- наявність житлових будинків, в яких відсоток користувачів послугою централізованого гарячого водопостачання менше 20 %;

- значна зношеність теплових мереж, що потребують капітального ремонту та реконструкції.

Таким чином, першочерговими заходами по оптимізації системи теплозабезпечення міста є:

- Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен.

Мета заходу:

- Забезпечення якісними послугами з теплопостачання споживачівміста.

- Зменшення втрат теплової енергії в мережах підприємства та внутрішніх системах опалення будинків.

- Зменшення витрат на ремонт та обслуговування теплових мереж.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» прийнятий 09.11.2017р.,у багатоквартирних будинках, у яких на день набраннячинностіцим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, власники квартир та нежитловихприміщень, приєднаних до таких мереж, мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

У м. Лубни приєднано до зовнішніх мереж теплопостачання 198 житлові будинки, з них 12 будинків мають більше 50% квартир відключених від централізованого опалення. Внаслідок чого відбувається перевищення нормативних втрат та розбалансування системи опалення будинку. Для усунення подальшого розвитку негативного впливу індивідуальних відключень пропонується перевести будинки на автономне опалення та гаряче водопостачання в цілому.

Орієнтовна вартість переведення 12-ти житлових будинків на автономне опалення складає 2 475,00 тис. грн., економія паливно-енергетичних ресурсів для підприємства за рік складе85,5 т.у.п. (502,3 тис. грн.). Розрахунок вартості впровадження заходу наведено в Таблиці № 1.

Вартість переведення житлових будинків на автономне опалення, грн з ПДВ.

Таблиця № 1

| Адреса житловогобудинку | % відклю-чених квартир | Кількість квартир з центра-лізованимопаленням | Вартість встанов-лення автономного опалення*: | Сума витрат на встановлення автономного опалення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й провул. Л.Толстого, 6 | 50 | 8 | 25 000,00 | 200 000,00 |
| вул. Авіаторська, 48 | 50 | 9 | 25 000,00 | 225 000,00 |
| вул. Гагаріна, 18а | 67 | 20 | 25 000,00 | 500 000,00 |
| вул.Героїв Чорнобиля,12 | 59 | 29 | 25 000,00 | 725 000,00 |
| вул. Монастирська, 30 | 50 | 4 | 25 000,00 | 100 000,00 |
| вул. Монастирська, 64 | 63 | 11 | 25 000,00 | 275 000,00 |
| вул. Індустріальна, 10 в | 58 | 5 | 25 000,00 | 125 000,00 |
| вул. В.Бєлоруса, 25 | 60 | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| просп.Володимирський,15 | 67 | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| просп.Володимирський,21 | 50 | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| просп.Володимирський,29 | 50 | 4 | 25 000,00 | 100 000,00 |
| вул. Я.Мудрого, 31 | 80 | 3 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| Всього: |  |  |  | 2 475 000,00 |

Додатково для мешканців даних житлових будинків буде досягнута економія за рахунок відсутності оплати вартості послуг з опалення місць загального користування, орієнтовно на суму 150,00 тис.грн.

Фінансування заходу планується здійснюватись за рахунок мешканців квартир та за рахунок співфінансування з боку міського бюджету для малозабезпечених споживачів.

- Встановлення теплових лічильників в житлових будинках міста.

Мета заходу:

- Забезпечення 100% фактичного обліку теплової енергії.

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», що набрав чинності з 02.08.2017р., оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку вийшли з ладу, зобов’язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж протягом року з дня набрання чинності цим Законом, з подальшим відшкодуванням споживачами витрат на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку. Проте, власники (співвласники) будівлі, яка приєднана до зовнішніх теплових мереж, мають право самостійно обладнати таку будівлю вузлами комерційного обліку у встановленому Законом порядку. У такому разі внесок за встановлення вузла комерційного обліку таким споживачам не нараховується. Крім того, органи місцевого самоврядування згідно з затвердженими програмами можуть приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення вузлами комерційного обліку будівель. На такі вузли обліку після їх встановлення поширюється дія законодавства про спільне майно багатоквартирного будинку. Внесок за встановлення вузла комерційного обліку, в такому випадку споживачами не сплачується.

На сьогоднішній день, у м. Лубни приєднано до зовнішніх мереж теплопостачання 198 житлових будинків, з них 110 обладнані вузлами комерційного обліку спожитої теплової енергії. Для оснащення решти 88 житлових будинків необхідно встановити 95 теплових лічильники на вводи зовнішніх мереж у будівлі. В 20 житлових будинках відсутні вузли вводу зовнішніх теплових мереж, тому вони потребують додаткових витрат на добудову приміщень для встановлення лічильників теплової енергії.

Орієнтовна вартість встановлення 95 теплових лічильників складе 5 504,97 тис.грн. При виконанні заходу № 1Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен., кількість необхідних теплових лічильників зменшиться до 85 шт. Тоді, орієнтовна вартість встановлення 85 теплових лічильників складе 4 872,57 тис.грн. Розрахунки представлені в Таблиці № 2.

Результатом виконання даного заходу є зменшення споживання теплової енергії орієнтовно до 4 000 Гкал/рік.

Джерела фінансування: кошти державного бюджету, кошти міського бюджету, кошти підприємства та мешканців житлових будинків.

Таблиця 2

| Діаметритепловихлічильників | Кіль-кість | Вартістьвстановлення 1 теплового лічильника, в тому числі: |  |  |  | Вартістьобладнання (лічильник+модем) | Вартістьматеріалів та робіт | Вартістьпроектнихробіт | Вартістьдобудови | Сума витрат на встановленнятепловихлічильників |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вартістьобладнання (лічильник+модем) | Вартістьматеріалів та робіт | Вартістьпроектнихробіт | Вартістьдобуд-ови |  |  |  |  |  |
| Д 65 | 1 | 44 323,20 | 31 026,24 | 3 000,00 |  | 44 323,20 | 31 026,24 | 3 000,00 | 0,00 | 78 349,44 |
| Д 50 | 9 | 34 104,00 | 23 872,80 | 3 000,00 |  | 306 936,00 | 214 855,20 | 27 000,00 | 0,00 | 548 791,20 |
| Д 40 | 12 | 32 371,20 | 22 659,84 | 3 000,00 |  | 388 454,40 | 271 918,08 | 36 000,00 | 0,00 | 696 372,48 |
| Д 25 | 39 | 30 873,60 | 21 611,52 | 3 000,00 |  | 1 204 070,40 | 842 849,28 | 117 000,00 | 0,00 | 2 163 919,68 |
|  | 5 | 30 873,60 | 21 611,52 | 3 000,00 | 15 000,00 | 154 368,00 | 108 057,60 | 15 000,00 | 75 000,00 | 352 425,60 |
| Д 20 | 11 | 23 854,80 | 16 698,36 | 3 000,00 |  | 262 402,80 | 183 681,96 | 33 000,00 | 0,00 | 479 084,76 |
|  | 15 | 30 873,60 | 21 611,52 | 3 000,00 | 15 000,00 | 463 104,00 | 324 172,80 | 45 000,00 | 225 000,00 | 1 057 276,80 |
| Д 15 | 3 | 23 479,48 | 16 435,64 | 3 000,00 |  | 70 438,44 | 49 306,91 | 9 000,00 | 0,00 | 128 745,35 |
| Всього: | 95 |  |  |  |  | 2 894 097,24 | 2 025 868,07 | 285 000,00 | 300 000,00 | 5 504 965,31 |

Таблиця 2

| Діаметритепловихлічильників | Кіль-кість | Вартістьвстановлення 1 теплового лічильника, в тому числі: |  |  |  | Вартістьобладнання (лічильник+модем) | Вартістьматеріалів та робіт | Вартістьпроектнихробіт | Вартістьдобудови | Сума витрат на встановленнятепловихлічильників |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вартістьобладнання (лічильник+модем) | Вартістьматеріалів та робіт | Вартістьпроектнихробіт | Вартістьдобудови |  |  |  |  |  |
| Д 65 | 1 | 44 323,20 | 31 026,24 | 3 000,00 |  | 44323,2 | 31026,24 | 3000 | 0 | 78 349,44 |
| Д 50 | 9 | 34 104,00 | 23 872,80 | 3 000,00 |  | 306936 | 214855,2 | 27000 | 0 | 548 791,20 |
| Д 40 | 11 | 32 371,20 | 22 659,84 | 3 000,00 |  | 356083,2 | 249258,24 | 33000 | 0 | 638 341,44 |
| Д 25 | 35 | 30 873,60 | 21 611,52 | 3 000,00 |  | 1080576 | 756403,2 | 105000 | 0 | 1 941 979,20 |
|  | 4 | 30 873,60 | 21 611,52 | 3 000,00 | 15 000,00 | 123494,4 | 86446,08 | 12000 | 60000 | 281 940,48 |
| Д 20 | 11 | 23 854,80 | 16 698,36 | 3 000,00 |  | 262402,8 | 183681,96 | 33000 | 0 | 479 084,76 |
|  | 11 | 30 873,60 | 21 611,52 | 3 000,00 | 15 000,00 | 339609,6 | 237726,72 | 33000 | 165000 | 775 336,32 |
| Д 15 | 3 | 23 479,48 | 16 435,64 | 3 000,00 |  | 70438,44 | 49306,908 | 9000 | 0 | 128 745,35 |
| Всього: | 85 |  |  |  |  | 2 583863,64 | 1 808704,548 | 255000 | 225000 | 4 872 568,19 |

- Відключення від централізованого гарячого водопостачання житловихбудинків по вул. Гагаріна, 20, Гагаріна, 18, Гагаріна, 18а та виведення з експлуатації теплових мереж.

Мета заходу:

- Оптимізація режиму гарячого водопостачання котельні по вул. Першотравнева, 34/6;

- Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах

- Зменшення витрат на ремонт та обслуговування теплових мереж.

Відсоток споживачів, що фактично користуються послугою централізованого гарячого водопостачання становить 14,2 %

| Адреса житлового будинку | Кількість споживачів, що під'єднані до мереж централізованого ГВП, чол. | Кількість споживачів, що фактично користуються гарячою водою, чол. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| вул. Гагаріна, 20 | 99 | 13 | 13,1 |
| вул. Гагаріна, 18 | 53 | 8 | 15,1 |
| вул. Гагаріна, 18а | 60 | 9 | 15,0 |
| Всього: | 212 | 30 | 14,2 |

### При виконанні даного заходу будуть, відключені 3 будинки, що призведе до економії для підприємства 17,1 т.у.п./рік. Загальна економія складе 100,5 тис. грн. за рік.

Також планується вивести з експлуатації 593,7 м теплових мереж за рахунок відключення від централізованого опалення житлового масиву по вул. Гагаріна:

- житловий будинок по вул. Гагаріна, 18а від’єднується згідно Заходу № 1 «Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен.» - відсоток відключених квартир складає 67 %;

- житловий будинок по вул. Гагаріна, 18 - відсоток відключених квартир складає 49 %;

- житловий будинок по вул. Гагаріна, 20 відсоток відключених квартир складає 42 %;

- 4 . Встановлення автоматизованих модульних котельних.

### Мета заходу:

- Забезпечення якісного та надійного теплопостачання споживачів;

- Зменшення витрат на проведення ремонтів теплових мереж;

- Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

  - Встановлення модульної котельні з переведенням житлового будинку по вул. Олександрівська, 10/1 та ЗОШ № 3 на децентралізоване опалення.

### Теплові мережі від котельні по вул. Чкалова, 17 м. Лубен до будинку по вул. Олександрівська, 10/1 та до ЗОШ № 3 знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту. Вказані об’єкти є кінцевими споживачами на даній тепловій мережі. Протяжність теплової мережі складає 561,3м в   двохтрубному   вимірі. Дана теплова мережа прокладена під проїжджою частиною, що значно ускладнює проведення ремонтних робіт.

### При виконанні даного заходу будуть виведені з експлуатації теплові мережі довжиною 561,3м вдвохтрубномувимірі, що дасть економію 60,9т.у.п./рік. (357,78 тис. грн.). Вартість ремонту теплової мережі з урахуванням заміни сталевої труби на попередньоізольовану складає близько 2 061,5 тис. грн., в той час як орієнтовна вартість впровадження заходу складає 2 000 тис. грн.

Джерела фінансування: кошти інвесторів, гранти, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти підприємства.

  - Встановлення модульної котельні для теплопостачання житлових будинків по вул. Олександрівській, 147б, та по вул. Олександрівській, 149а в м. Лубни та встановлення модульної котельні на ЦТП Прикордонників, 60г.

### До теплової мережі від котельні по вул. П.Осипенко, 48в протяжністю 2,325 км підключені наступні споживачі теплової енергії: житлові будинки по вул. Олександрівська, 147б,вул. Олександрівській149а (які є кінцевими споживачами  на даній тепловій мережі), ДНЗ № 11, приватний будинок по вул. Олександрівській, 104а та житловий масив «Василенкове поле» (5 житлових будинки). Вказана теплова мережа частково прокладена під проїжджою частиною та частково по приватним садибам та частково по території, що підтоплюється ґрунтовими водами. Таке її розміщення значно ускладнює проведення ремонтних робіт.

### Реалізація заходу передбачає:

- виведення з експлуатації 2,325 км в двохтрубному вимірі аварійних теплових мереж;

- переведення споживачів будинків по вул. Олександрівській, 147б, по вул. Олександрівській, 149а на децентралізоване опалення;

- переведення приватного будинку по вул. Олександрівській, 104а та ДНЗ № 11 на автономне теплопостачання;

- закриття котельні по вул. П.Осипенко,48в та підключення житлового масиву «Василенкове поле» до модульної котельні, що буде встановлена на ЦТП Прикордонників, 60г.

### При виконанні даного заходу будуть виведені з експлуатації теплові мережі довжиною 2 325,5 м в двохтрубному вимірі,що дасть економію 215,3т.у.п./рік.(1 264,87 тис.грн.) Вартість ремонту теплової мережі з урахуванням заміни сталевої труби на попередньо ізольовану складає близько 9 992,78 тис. грн., в той час коли вартість впровадження заходу складає 10 000 тис. грн.

Джерела фінансування: кошти інвесторів, гранти, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти підприємства.

  - Встановлення модульної котельні для теплопостачання житлових будинків, що опалюються від котельні по вул. П’ятикопа, 26б м. Лубни.

### Встановлена потужність котельні по вул.П’ятикопа, 26б складає 3,515 Гкал/год, а приєднане навантаження лише 1,08 Гкал/год, що становить 30,7%. Споживачами є житловий масив (7 житлових будинків) та медичні заклади Лубенської КЦМЛ.

### Житловий масив знаходиться на значній відстані від медичних закладів Лубенької КЦМЛ. Теплові мережі вичерпали свій ресурс використання та потребують ремонту. В зв’язку з відключенням основного споживача РДА діаметр трубопроводів даної ділянки теплової мережі є завищеними, в результаті чого тепловтрати перевищують нормативні. Заміна трубопроводів потребує значних капіталовкладень. Значно ефективнішим заходом є встановлення модульної котельнів районі житлової забудови для теплопостачання житлових будинків по вул. Котляревського, 5, вул. Драгоманова, 7, вул. Драгоманова, 13, вул. Драгоманова, 13а, вул. Драгоманова, 21/3, вул. Гоголя, 3 та переведення на автономне опалення приватного будинку по вул. П’ятикопа, 24.

### При виконанні даного заходу будуть виведені з експлуатації теплові мережі довжиною 478 м в двохтрубному вимірі, що дасть економію 50 т.у.п./рік(293,70 тис. грн.). Вартість ремонту теплової мережі з заміною сталевих труб на попередньо ізольовані становить близько 1 940,20 тис. грн., в той час коли орієнтовна вартість впровадження заходу становить 3 000 тис. грн.

Джерела фінансування: кошти інвесторів, гранти, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти підприємства.

- 5. Проведення капітальногоремонтубезгосподарчихтеплових мереж

### Мета заходу:

- Забезпечення якісного та надійного теплопостачання споживачів;

- Зменшення витрат підприємства на проведення ремонтів теплових мереж;

- Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

### При проведенні інвентаризації теплових мереж в м. Лубни було виявлено 1,642 км в двохтрубному вимірі безхазяйних теплових мереж. Дані мережі перебувають в незадовільному стані. Для попередження виникнення аварійних ситуацій та для забезпечення мешканців міста якісними послугами з теплопостачання та гарячого водопостачання, необхідно провести капітальні ремонти даних мереж, з подальшою передачею їх на баланс підприємства, для включення в тариф робіт з їхнього обслуговування.

### При виконанні даного заходу будуть відремонтовані 1,642 км теплових мереж в двохтрубному вимірі, що дасть економію за рахунок скорочення витоку 30,14 т.у.п. за рік (177,07 тис. грн.). Вартість проведення капітального ремонту теплових мережстановить близько 2 218,43 тис. грн.

Джерела фінансування: 50% кошти місцевого бюджетів, 50% кошти підприємства.

### Вартість впровадження програми модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення  міста Лубни на 2018-2020 р.р. складає 25 198,4 тис. грн. Джерелами фінансування програми є кошти мешканців міста, кошти підприємства, кошти інвесторів кошти державного, обласного та місцевого бюджетів.

### Реалізація вищевказаних заходів дозволить вивести з експлуатації 3,365км        (11,3%) та відремонтувати 1,642 км(5,5%)  в двохтрубному вимірі аварійних теплових мереж, зекономити 458,94т.у.п. за рік, зменшити тариф на теплову енергію на 31,59 грн/Гкал, що складає 2,3 %.

### Термін окупності програми складає 1,5роки, з урахуванням витрат на проведення ремонтів теплових мереж.

### Додатки:

### Додаток 1: Зведена таблиця реалізації заходів Програми модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020 р.р.

### Додаток 2: Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру економічно-обґрунтованої собівартості ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго».

### Секретар міської ради								О.В.Карпець

| Додаток 1 до Програми модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020р.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зведена таблиця реалізації заходів Програми модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020р.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Назва заходу | Вартість впровадження, тис. грн | Джерела фінансування | Економічний ефект, тис.грн/рік |  | Економія ПЕР, т.у.п. | Термін окупності, рік |
|  |  |  |  | для підприємства | для мешканців |  |  |
| ### 1 | ### Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен | ### 2 475,00 | - кошти мешканців квартир - співфінансування з боку міського бюджету для малозабезпечених родин. | ### 502,3 | ### 150,00 | ### 85,5 |  |
| ### 2 | Встановлення теплових лічильників в житлових будинках міста. | ### 5 504,97/4 872,57 | - кошти державного бюджету - кошти міського бюджету - кошти підприємства - кошти мешканців житлових будинків. | ### - | ### зменшення споживання теплової енергії на 4 000 Гкал/рік |  |  |
| ### 3 | ### Відключеннявід централізованого гарячого водопостачання житловихбудинків по вул. Гагаріна, 20, Гагаріна, 18, Гагаріна, 18а та виведення з експлуатації теплових мереж |  |  | ### 100,50 |  | ### 17,1 |  |
| ### 4.1 | ### Встановленнямодульноїкотельні з переведеннямжитловогобудинку по вул. Олександрівська, 10 та ЗОШ № 3 на децентралізованеопалення. | ### 2 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 357,78 ### відсутність необхідності ремонту-2 061,5 |  | ### 60,9 |  |
| ### 4.2 | ### Встановленнямодульноїкотельні для теплопостачанняжитловихбудинків по вул. Олександрівській, 147б, та по вул. Олександрівській, 149а в м. Лубни та встановлення модульної котельні на ЦТП Прикордонників, 60г | ### 10 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 1 264,87 ### відсутність необхідності ремонту-9 992,78 |  | ### 215,3 |  |
| ### 4.3 | ### Встановленнямодульноїкотельні для теплопостачанняжитловихбудинківщо опалюються від котельні по вул. П’ятикопа, 26а м. Лубни. | ### 3 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 293,70 ### відсутність необхідності ремонту-1 940,2 |  | ### 50 |  |
| ### 5 | ### Проведення капітального ремонтубезгосподарчих теплових мереж | ### 2 218,43 | - кошти міського бюджету - кошти підприємства | ### 177,07 |  | ### 30,14 |  |
|  | ### Всього: | ### 25 198,4 / 24 566,00 |  | ### 16 690,7 |  | ### 458,94 | ### 1,5* |
| ### *-з урахуванням необхідності проведення ремонтів теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |