«Розчистка і поліпшення екологічного стану річки Сула в районі пляжу «Центральний» в м. Лубни Полтавської області»

ВИТРАЧЕНО у 2017 р.

Кошториста вартість – 2 619 216,00 грн.

Взято в 2016 році – 50 078,00 грн.

Взято в 2017 році – 1 485 489,57 грн.

Тендер проведено на суму – 1 787 912,84 грн.

Договір № 108-17 від 15.08.2017 року, заключено із ТОВ «Гідростром» 03131, м. Київ, Жуків острів, Столичне шосе.

1)Станом на 01.07.2017 року, затверджено суму

- 1 419 000,00 грн. з них:

М/Б – 655 000,00 грн.

О/Б – 764 000,00 грн.

Додаткова угода  1 419 000,00 + 257 612,84  = 1 676 612,84

2)Станом на 20.10.2017 року, з додатковими виділено асигнувань.

- 1 841 506,00 грн. з них:

М/Б – 655 000,00 + 200 000,00 + 222 506,00 = 1 077 506,00 грн.

О/Б – 764 000,00 грн.

Додаткова угода  1 676 612,84 - 228 771,27 = 1 447 841,57

- Попередня оплата в сумі -  330 000,00 грн. (рахунок №5 за серпень 2017р)(м/б)

- Акти № 10/1 та № 10/2 приймання вик. буд. роб. на загальну суму -  94 752,85 грн. (за жовтень 2017р) (О/б)

- Акти № 12/1, 12/2, 12/3 приймання вик. буд. роб. на загальну суму -  489 847,73 грн. (за жовтень 2017р) (О/б)

- Акти № 15 приймання вик. буд. роб. на загальну суму -  179 399,42 грн. (за листопад 2017р) (О/б)

- Акти № 15 приймання вик. буд. роб. на загальну суму -  197 050,24 грн. (за листопад 2017р) (М/б)

- Акти № 17 приймання вик. буд. роб. на загальну суму -  156 791,33 грн. (за грудень 2017р) (М/б)

_____Загальна сума вик.робіт__________________1 447 841,57 грн.

з них: О/Б – 764000,00 грн.

М/Б – 683 841,57 грн.

Технічний нагляд договір на суму – 33 120,00 грн.

- Акт п/в роб. № 10 на суму – 11 967,00 (жовтень 2017 р)

- Акт п/в роб. № 15 на суму – 13 704,00 (жовтень 2017 р)

- Акт п/в роб. № 22 на суму – 7 000,00 (листопад 2017 р)

- Акт п/в роб. № 27 на суму – 449,00 (листопад 2017 р)

Геодезичні роботи – 2 500,00 (акт п/в робіт листопад 2017 р)

Авторський нагляд  – 2 028,00 (акт п/в робіт грудень2017 р)