Додаток до рішення 34 сесії Лубенської міської ради

7 скликання від 19.07.2018р.

Проект

«Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №3 в м. Лубни»

# Зміст проекту

| 1. | Титулка | стор. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Зміст проекту | стор. | 2 |
| 3. | Проект | стор. | 3 |
| 3.1. | Анотація проекту | стор. | 3 |
| 3.2. | Докладний опис проекту | стор. | 4 |
| 3.2.1. | Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв’язання якої спрямований проект | стор. | 4 |
| 3.2.2. | Мета та завдання проекту | стор. | 6 |
| 3.2.3. | Технологія досягнення цілей | стор. | 6 |
| 3.2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | стор. | 10 |
| 3.2.5. | Очікувані результати та сталість проекту | стор. | 11 |
| 4. | Бюджет проекту | стор. | 12 |

- ПРОЕКТ

  - Анотація проекту

## Назва проекту

Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ № 3 в м. Лубни

## Актуальність проекту; основні проблеми, які вирішує проект; інноваційна, соціально-економічна спрямованість

Метою проекту є покращення енергоефективності об’єктів соціальної сфери м. Лубни шляхом впровадження енергозберігаючих технологій.

В результаті реалізації проекту вирішуються такі проблеми, як:

- економія витрат теплоресурсів та гарячої води;

- економія витрат матеріальних ресурсів;

- можливість використання заощаджених коштів на інші нагальні потреби закладів;

- створення	гідних  та  комфортних	умов	для  навчання,  праці	та відпочинку учасникам учбового процесу.

## Перелік заходів проекту

Захід 1. Розробка та погодження технічної і проектно-кошторисної

документації «Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №3 в м. Лубни».

Захід 2. Будівельно-монтажні роботи.

Захід 3. Пусконалагоджувальні роботи. Введення обладнання в експлуатацію

## Очікувані результати проекту

- забезпечення сприятливих умов перебування для учнів та їх батьків, вчителів навчального закладу;

- забезпечення	реалізації	заходів	з	енергозбереження	та енергоефективності;

- забезпечення комплексного підходу у вирішенні проблем покращення матеріально-технічної бази шкільного закладу;

- надання якісних послуг теплопостачання та гарячого водопостачання на об’єктах в рамках проекту незалежно від перепадів температури навколишнього середовища;

- зменшення втрат з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв;

- зменшення витрат матеріальних ресурсів;

## Цільові групи проекту

- Учні та батьки шкільного навчального закладу;

- педагогічний та технічний персонал навчального закладу;

## Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту, та джерела його фінансування

Бюджет проекту, включаючи комплекс послуг з проектування, монтажу, пуско-налагодження та введення в експлуатацію, згідно з попередніми розрахунками складає 1660,0 тис. грн.

Очікуваними джерелами фінансування проекту є:

  - обласний бюджет – 600,0 тис. грн.;

  - міський бюджет – 977,0 тис. грн.;

-	Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» (громадська організація). – 83,0 тис. грн.

## Організації-партнери, співвиконавці проекту

- Лубенська міська рада;

- Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради;

- Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу».

# Докладний опис проекту

    - Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв’язання якої спрямований проект

Лубни – місто обласного підпорядкування в Полтавській області,

адміністративний центр Лубенського району. Місто розташоване в центральній частині України, на правому березі річки Сули. Висота – 158 м над рівнем моря. За чисельністю населення – четверте місто області після Полтави, Кременчука та Горішніх Плавнів (станом на 1 січня 2018 року у місті Лубни проживало 45,7 тис. осіб).

Місто Лубни розташоване в центральній частині Лубенського району і є його адміністративним центром. Територія міста складає 3 054 га. Відстань від

м. Лубни до м. Полтави складає 136 км, до м. Києва – 202 км.

Від 2000 року Лубни поділені на 8 мікрорайонів. На сьогодні місто є важливим економічним та культурним центром області. Місто Лубни налічує 9 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 4 425 учнів, та 9

дошкільних навчальних закладів (1 329 вихованців).

Підвищенню енергоефективності на даний час приділяється дуже велика увага, зокрема, коли мова заходить про забезпечення теплом того або іншого

приміщення (або цілого об’єкта).

Вирішення цього питання особливо актуальне як для нашої країни, так і для міста Лубни, через значні витрати енергії в житлово-комунальній сфері. Більшість будівель є застарілими, теплові мережі та інші комунікації у більшості випадків вичерпали свій термін експлуатації, обладнання є морально та фізично застарілим. Крім того, нагальною проблемою є недостатність фінансування на утримання об’єктів соціального значення, в тому числі, і закладів освіти. Одним з найбільш важливих є питання скорочення витрат на утримання закладів освіти та медецини , в першу чергу

– витрат на теплоносії. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є встановлення якісного, надійного газового обладнання та індивідуальних теплових пунктів.

Реалізація проекту «Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №3 в м.Лубни», в першу чергу, надасть можливість дітям, вчителям, працівникам комфортно почувати себе в приміщеннях.

В результаті підвищення енергоефективності ЗОШ №3 буде використано меншу кількості енергії для забезпечення того ж рівня параметрів мікроклімату приміщень. Завдяки впровадженню енергоефективних заходів зменшаться втрати тепла з приміщень у осінньо- зимовий період, в результаті чого буде створено затишний мікроклімат будівель. Учні шкільного навчального закладу зможуть якісно, комфортно та безпечно отримувати освітні та виховні послуги, вчителі – якісно виконувати свої професійні обов’язки, батьки будуть впевнені у безпечності та комфортності перебування своїх дітей. Крім того, впровадження енергоефективних технологій на цьому об’єкті стане стимулом для керівників інших закладів запроваджувати схожі проекти в частині енергозбереження та енергоефективності.

Встановлення даного газового обладнання шафового типу передбачає ряд економічних вигод:

- висока економічність обладнання;

- зменшення втрат тепла за рахунок погодо-залежного регулювання: підтримання комфортної температури в приміщенні щодо змін температури

зовнішнього повітря – на 7 %, ліквідації осіннього-весняних перевитрат теплової енергії – на 15 %;

- скорочення	споживання	природного	газу	до	15%	за	рахунок скорочення втрат на теплових мережах;

- економія від 25% до 40% теплової енергії, що споживається за опалювальний період;

- зменшення витрат з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв;

- зниження експлуатаційних витрат до 40-60 %;

- відсутність додаткових витрат на оплату праці, так як для обслуговування цього теплового обладнання не потрібен висококваліфікований персонал.

# Мета та завдання проекту

Метою проекту є покращення енергоефективності об’єктів соціальної сфери м. Лубни шляхом впровадження енергозберігаючих технологій.

Основними завданнями для досягнення мети проекту є:

      - рівномірна подача теплоенергії в кількості, котра необхідна для якісного забезпечення комфортної температури в приміщення в залежності від кліматичних умов;

      - скорочення споживання енергоресурсів за рахунок впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

      - Скорочення об’єму викидів парникових газів в атмосферу;

      - Оптимізація витрат з метою зниження собівартості енергії;

      - приладовий контроль спожитих енергоресурсів;

      - економія витрат теплоресурсів та гарячої води;

      - економія витрат матеріальних ресурсів;

      - можливість використання заощаджених коштів на інші нагальні потреби закладів;

      - створення	гідних  та	комфортних	умов	для	навчання,	праці	та відпочинку учасникам учбового процесу;

      - утримання	відповідного	до	санітарних	норм	та	правил температурного режиму в будівлі ЗОШ №3.

# Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту)

ЗОШ № 3 є комунальною установою міста. Фінансування потреб закладів відбувається за рахунок бюджету м. Лубен.

У процесі управлінської та іншої діяльності, пов’язаної зі споживанням паливно-енергетичних ресурсів, у м. Лубни здійснюється систематичний моніторинг використання енергетичних ресурсів, метою якого є визначення шляхів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, уникнення необґрунтованих втрат, надання висновків щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у разі поширення на цих споживачів дії економічного механізму енергозбереження.

нове введення

енергозберігаючих заходів за рахунок попередньої економії

економія бюджетних коштів

Таким чином, для реалізації проекту та з метою впровадження енергозберігаючих технологій, необхідне залучення додаткових коштів для придбання сучасного енергоефективного обладнання, за допомогою яких має запрацювати схема:

запровадження

енергозберігаючих технологій

Успішна реалізація проекту можлива шляхом придбання, монтажу та введення в експлуатацію газових котлів.

Котли газові шафові являють собою виріб заводської готовності для оптимізації процесів теплоспоживання, призначені для встановлення поблизу будівлі та приєднані до теплових мереж. Вони призначаються для автоматичного

регулювання параметрів теплоносія та розподілу теплової енергії в різних системах опалення та гарячого водопостачання житлових, громадських,

адміністративних та промислових будівлях.

Котли газові шафові укомплектовуються сучасним і якісним обладнанням, як вітчизняного так і імпортного виробництва. Перелік обладнання, яке встановлюється в шафі, залежить від схем підключень системи опалення та гарячого водопостачання, параметрів теплоносія та режимів споживання теплової енергії. Основне обладнання включає в себе: котли газові з тепловою сумарною потужністю 192 кВт; циркуляційні насоси «IMP Pumps»; запірно-

регулююча арматура; датчики температури і прилади КіП фірми «Овен» та шафа управління.

# Опис та зміст заходів проекту:

Захід 1. Розробка та погодження технічної і проектно-кошторисної

документації «Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №3 в м.Лубни»;

Захід 2. Будівельно-монтажні роботи;

Захід 3. Пусконалагоджувальні роботи. Введення обладнання в експлуатацію;

Впровадження заходів проекту буде забезпечене шляхом реалізації ряду правових та управлінських механізмів:

- з метою підготовки проектно-кошторисної документації на виконання будівельно-монтажних робіт, визначення їх вартості до реалізації проекту буде залучено профільних фахівців та організації, що мають всі необхідні дозвільні документи на виконання відповідних видів робіт;

- у зв’язку з тим, що об’єкт є комунальною власністю міста та реалізація проекту здійснюватиметься із залученням бюджетних коштів, проектно-кошторисна документація підлягає державній експертизі для перевірки на відповідність запланованих робіт державним будівельним нормам;

- питання співфінансування проекту з місцевого бюджету виноситься на розгляд сесії Лубенської міської ради, на якій буде прийняте відповідне рішення про виділення коштів з місцевого бюджету;

- безпосередньо для монтажних робіт буде залучено будівельно- монтажну організацію, що має ліцензію для виконання даного виду робіт.

Проект відповідає змісту загальної концепції розвитку територіальної громади. В процесі реалізації проекту передбачається внутрішній моніторинг та координація заходів, які будуть проводитися за рядом кількісних та якісних показників.

## Кількісні показники:

- кількість осіб, що перебувають щоденно у даних об’єктах;

- показник	часу	(термін	перебування	людей	у	вищезгаданих приміщеннях);

- кількість організацій, задіяних у реалізації проекту;

- вартість заходів по впровадженню енергозберігаючих технологій;

- температурний режим у приміщеннях;

- очікуваний показник економії енергоресурсів (Гкал);

- очікуваний показник економії матеріальних ресурсів (грн.).

## Якісні показники:

- покращення	комфортності	умов	перебування	вихованців, відвідувачів та персоналу в приміщеннях соціальних закладів;

- економія бюджетних коштів;

- покращення матеріально-технічної бази загальноосвітнього закладу;

- підвищення ефективності роботи міської влади в частині розвитку соціальної сфери та енергоефективності.

Під час реалізації проекту будуть враховані всі вимоги державних будівельних норм до стану приміщень соціальних закладів; санітарно- гігієнічні вимоги до приміщень з постійним перебуванням дітей, тощо.

Проектно-кошторисна документація буде розроблена ліцензованими спеціалізованими організаціями, вартість та відповідність робіт вимогам державних будівельних норм буде перевірено державною експертною організацією.

Зважаючи на вищевикладене, в процесі реалізації проекту мінімізовані можливості виникнення непередбачених чи негативних результатів або побічних наслідків. У випадку їх виникнення вони будуть врегульовані шляхом прийняття відповідних рішень адміністрацією закладів, виконавчим комітетом Лубенської міської ради та Лубенською міською радою.

Всі заходи по реалізації проекту будуть проводитись після громадських обговорень, з урахуванням громадської думки. Громадськості через засоби масової інформації буде систематично інформуватися про перебіг впровадження заходів проекту.

З метою успішної реалізації проекту визначено наступний розподіл функцій учасників конкурсу та організацій-партнерів у реалізації проекту:

# Лубенська міська рада:

  - організація подання проекту на участь в Обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області;

  - підготовка інформаційних матеріалів та висвітлення ходу реалізації проекту в засобах масової інформації;

  - методичний та юридичний супровід проекту;

  - здійснення співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.

  - вивчення громадської думки щодо доцільності впровадження даного проекту;

  - організація виконання заходів проекту;

  - організаційний та методичний супровід проекту.

# Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради:

  - підготовка проектної пропозиції до участі в Обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області.

  - подання проекту на участь в Обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області;

  - координація робіт в межах проекту;

  - участь у розробленні плану-графіку виконання робіт;

  - організація виконання заходів проекту;

  - здійснення систематичного моніторингу реалізації проекту.

# Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» (громадська організація):

  - участь у підготовці проекту;

  - вивчення громадської думки щодо доцільності впровадження даного проекту;

  - здійснення систематичного моніторингу реалізації проекту;

  - здійснення співфінансування за рахунок коштів фонду.

# План-графік реалізації заходів проекту

| Тривалість заходу (по етапах) | Захід | Джерела фінансування тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обласний бюджет | Бюджет учасника конкурсу | Організації - партнери |
| I етап | Розробка та погодження технічної і проектно-кошторисної документації |  |  |  |
| Місяць 2 | - Технічне обстеження об’єктів Виїзд на місце реалізації; Відбір проектантів; | - | - | - |
| Місяць 3 | - Проектування теплової частини ; | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| Місяць 4 | - Проектування газової частини | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| II етап | Будівельно – монтажні роботи; |  |  |  |
| Місяць 5 | - заміна труб тепломережі | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Місяць 6 | - проведення газово – монтажних робіт; | 0,00 | 137,00 | 83,00 |
| Місяць 7 | - проведення будівельно – монтажних робіт теплової частини; | 600,00 | 400,00 | 0,00 |
| III етап | Встановлення обладнання на об’єктах |  |  |  |
| Місяць 8 | - Пусконалагоджувальні роботи; - Введення обладнання в експлуатацію; | 0,00 | 70,00 | 0,00 |

* - В ході реалізації проекту можливе коригування заходів та обсягів фінансування

# Очікувані результати проекту Короткотривалі наслідки проекту:

- можливість регулювання та обліку теплопостачання;

- повна автоматизація процесу теплопостачання.

# Перспективні наслідки проекту:

  - забезпечення сприятливих умов перебування для учнів та вчителів;

  - забезпечення	реалізації	заходів	з	енергозбереження	та енергоефективності;

  - забезпечення	комплексного	підходу	у	вирішенні	проблем покращення матеріально-технічної бази шкільного закладу;

  - скорочення споживання природного газу до 15 % за рахунок скорочення втрат на теплових мережах;

  - економія від 25 % до 40 % теплової енергії, що споживається за опалювальний період.

# Можливість поширення проекту:

Ефективна реалізація проекту стане прикладом для інших бюджетних закладів та громадськості міста в частині ефективного використання енергетичних та матеріальних ресурсів шляхом впровадження енергоефективних технологій.

Процес реалізації проекту характеризується такими механізмами сталості (підтримки життєдіяльності) об’єктів проекту:

## а) Фінансова сталість

Фінансовим результатом реалізації проекту має стати економія за рахунок впровадження енергоефективних заходів (раціонального використання теплоносіїв у холодний період року). Тобто, завдяки вкладенню коштів у енергозберігаючі технології відбудеться поступова модернізація теплового господарства та забезпечення його відповідності сучасним вимогам. Раціональне використання теплової енергії вивільнить частину бюджетних коштів, що б були витрачені на забезпечення в приміщеннях теплового режиму без будь-яких заходів з модернізації.

За умови направлення заощаджених коштів на впровадження енергозберігаючих технологій, через певний час відбудеться значне покращення матеріально-технічної бази школи і намітиться чітка тенденція в бік економії витрат на утримання закладів освіти.

Всі ці дії в подальшому дадуть змогу сформувати конкретний енергоефективний елемент в громаді. На його прикладі можливо досліджувати і аналізувати результати, застосовувати даний досвід на інших об’єктах міста, що надасть можливість завдяки впровадженню енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів отримувати більш якісні послуги по енергоспоживанню за менші кошти. Постійно рухаючись в цьому напрямі,

можливо досягти значної економії бюджетних коштів і забезпечити більш якісні умови функціонування.

## б) Інституційна сталість

Після завершення проекту заклад продовжуватиме свою основну діяльність (надання освітньо-виховних та соціальних послуг) та забезпечать подальше впровадження енергоефективних заходів.

Одним із напрямків діяльності закладу буде використання досвіду інноваційних технологій, планування та прогнозування щодо використання нових можливостей по раціональному використанню та збереженню енергоносіїв, забезпечення активної участі громадськості у соціальному та економічному розвитку закладів освіти міста.

## в) Соціальна сталість

Реалізація проекту матиме суттєвий вплив на формування нових суспільних відносин у межах громади міста, розшириться поле участі громадськості у плануванні витрат, створенні перспективних планів розвитку території, визначенні стратегічних напрямків соціального розвитку, раціональне та заощадливе використання бюджетних коштів. На прикладі учасників проекту громада отримає неоціненний досвід у формуванні взаємовідносин об’єктів господарювання з місцевими громадами. В цілому, наслідком реалізації проекту стане поліпшення соціального розвитку міста, що матиме позитивний вплив і на інші громади регіону.

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Бюджет проекту, включаючи комплекс послуг з проектування, монтажу, пуско-налагодження та введення в експлуатацію, згідно з попередніми розрахунками складає 1660,0 тис. грн.

Очікуваними джерелами фінансування проекту є:

- обласний бюджет – 600,0 тис. грн.;

- міський бюджет – 977,0 тис. грн.;

- Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» – 83,0 тис. грн.

# Секретар міської ради	О.В. Карпець