КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧИСТЕ МІСТО»

37500, вул.Березова,55,м.Лубни, Полтавська область

ЄДРПОУ  37504413, р/р 26000050750986 в ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»,МФО 331401

Пояснювальна записка

до проекту рішення „Про внесення змін до програми „Організація та проведення санітарного очищення території м. Лубни на 2018 рік“

Кошторис програми

затверджений рішенням

міської ради від 16.11.2017 року       3 396 817,00 грн.

Фактично виділено

по кошторису програми                     3 195 198,00 грн.

Не дофінансована різниця

складає                                               201 619,00 грн.

Фактично профінансовано

станом на 01.09.2018р.                        2 773 876,41 грн.

В зв’язку з збільшенням обсягів виконаних робіт та зміною технічних завдань програми, зокрема:

| 3 | Ліквідація несанкціонованих звалищ | 6220 м3 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Весняне та осіннє прибирання міста (листя, гілок) | 4100 м3 |
| 9 | Вжиття протипожежних заходів та ліквідація наслідків пожеж спеціалізованими організаціями та установами : - Забезпечення ліквідації стихійних пожеж(придбання ПММ та інших матеріальних ресурсів), в тому числі попередження виникнення надзвичайних ситуацій на міському сміттєзвалищі. - Ізоляція території сміттєзвалища інертним матеріалом. - Придбання обладнання для пожежогасіння. | 2200 л 2 га - |

В зв’язку зі зміною технічного завдання програми (зростанням обсягів вивезення негабаритних відходів та останньої стихійної пожежі) та відповідно до розрахунків необхідно додаткове дизельне паливо в зв’язку зростанням обсягів вивезення негабаритних відходів(листя, гілки,  ліквідація несанкціонованих звалищ) в кількості 3136  л., ізоляція  території сміттєзвалища інертним матеріалом в кількості 1067 л., остання стихійна пожежа 2200 л. (розрахунок додається).

Загальна потреба дизельного палива: 3136 л.+1067 л. +2200 л. = 6403 л.

Розрахунок вартості пального:       6403 л. *27,44грн./л. = 175 698,32  грн..

Ремонт бульдозера ДЗ-110 на базі трактора Т-130: 70 000,00 грн.

Загальна потреба коштів:  201 619,00 грн.(недофінансована різниця) +  175 699,00 грн. (вартість пального) + 70 000,00 грн.( ремонт бульдозера ДЗ-110 на базі трактора Т-130) = 447 318,00 грн.

Директор                                                                      О.О.Шкляр

Розрахунок кількості пального та обсягів перевезених негабаритних відходів, ізоляції території сміттєзвалища інертним матеріалом

| Місяць\ модель трактора | Т-40( робоча зміна 8 год./7 год.) роботи пов’язані з вивезенням негабаритних відходів(листя, гілки, ліквідація несанкціонованих звалищ) |  |  |  |  |  |  |  | МТЗ-80 ( робоча зміна 8 год./7 год.) роботи пов’язані з вивезенням негабаритних відходів(листя, гілки, ліквідація несанкціонованих звалищ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к-ть роб. днів | трив. роб. часу механізму за міс. , год. |  | норма л/год |  | загальна к-ть використання |  | загальна к-ть перевезених негабаритних відходів, м3 | к-ть роб. днів |  | трив. роб. часу механізму за міс. , год. |  | норма л/год |  | загальна к-ть використання | загальна к-ть перевезених негабаритних відходів, м3 |
| січень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лютий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| березень | 21 | 168 |  | 3,8 |  | 638 |  | 378 | 21 |  | 168 |  | 7,3 |  | 1226 | 378 |
| квітень | 20 | 160 |  | 3,8 |  | 578 |  | 342 | 20 |  | 160 |  | 7,3 |  | 1110 | 342 |
| травень | 19 | 152 |  | 3,8 |  | 547 |  | 324 | 19 |  | 152 |  | 7,3 |  | 1051 | 324 |
| червень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| липень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серпень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вересень | 20 | 140 |  | 3,8 |  | 532 |  | 360 | 20 |  | 140 |  | 7,3 |  | 1022 | 360 |
| жовтень | 22 | 154 |  | 3,8 |  | 559 |  | 378 | 22 |  | 154 |  | 7,3 |  | 1073 | 378 |
| листопад | 22 | 154 |  | 3,8 |  | 559 |  | 378 | 22 |  | 154 |  | 7,3 |  | 1073 | 378 |
| грудень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  | 3412 |  | 2160 |  |  |  |  |  |  | 6555 | 2160 |
| Місяць\ модель трактора | екскаватор ЕО 2621( робоча зміна 8 год./7 год.) роботи пов’язані з вивезенням негабаритних відходів(листя, гілки, ліквідація несанкціонованих звалищ) |  |  |  |  |  |  | Т-130( робоча зміна 7 год. роботи по’язані з ізоляцєю території сміттєзвалища інертним матеріалом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к-ть роб. днів |  | трив. роб. часу механізму за міс. , год. |  | норма л/год |  | загальна к-ть використання | к-ть виїздів на сміттєзвалище |  | трив. роб. часу механізму за міс. , год. |  | норма л/год |  | загальна к-ть використання |  |
| січень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лютий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| березень | 21 |  | 168 |  |  |  | 1226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| квітень | 20 |  | 160 |  | 7,3 |  | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| травень | 19 |  | 152 |  | 7,3 |  | 1051 | 6 |  | 42 |  | 12,7 |  | 533 |  |
| червень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| липень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серпень |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 42 |  | 12,7 |  | 533 |  |
| вересень | 20 |  | 140 |  | 7,3 |  | 1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жовтень | 22 |  | 154 |  | 7,3 |  | 1073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| листопад | 22 |  | 154 |  | 7,3 |  | 1073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грудень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 6555 |  |  |  |  |  |  | 1067 |  |

Директор                                                                  О.О.Шкляр