Інформація про виконання екологічної програми

м. Лубни на 2017-2021 роки

Метою програми було попередження негативного впливу на екологічну ситуацію та вжиття відповідних природоохоронних заходів та забезпечення поліпшення стану довкілля через зняття впливу негативних факторів.

Заходи які були впроваджені для виконання Програми в 2017-2018 роки:

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання, роки | Виконавець | Вартість робіт, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Розчищення русла річки Сула в межах міської смуги та в районах зон відпочинку | 2017-2021 | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва | 1580,982 |
| 12 | Будівництво майданчиків для збору твердих побутових відходів, встановлення малих архітектурних форм (навісів над контейнерами для сміття) в мікрорайонах міста | 2017-2021 | Переможець конкурсу | 207,339 (5 шт.) |
| 16 | Дотримання зразкового санітарного стану у місті, благоустрій територій, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | 2017-2021 | КП «Чисте місто», ТОВ «Чисте місто плюс» | 427,762 |
| 19 | Придбання сміттєзбиральної техніки | 2017-2021 | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва | 2100,00 (спільно з обласним бюджетом) |
| 20 | Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів | 2017-2021 | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва | 200,00 (спільно з обласним бюджетом)-24 шт. |
| 30 | Робота адміністративної комісії по вихованню свідомості у мешканців міста та запобігання правопорушенням в сфері екології | 2017-2021 | Адмінкомісія, виконавчий комітет міської ради, засоби масової інформації | 2017-75 протоколів, 2018 станом на 01.08-45 протоколів, ст. 152 КУпАП |

Для інвентаризації зелених насаджень кошти протягом всього періоду дії програми не виділялись. Власними силами проведено облік дерев в скверах, частково вуличних насаджень. Необхідні кошти для проведення паспортизації, обрахунків та розробки схем, що включає в себе інвентаризація зелених насаджень.
      На базі комунального підприємства пункти прийому та зберігання використаних люмінесцентних ламп відсутні.

Начальник відділу

житлово-комунального

господарства та капітального будівництва                                      О.М. Сосна