ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сорок сьома сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

10  жовтня 2019 року

Про затвердження програми

з утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2020 рік

Розглянувши програму утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2020 рік, подану комунальним підприємством «Шляхрембуд» Лубенської міської ради, відповідно до Бюджетного кодексу України,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада  в и р і ш и л а  :

1.    Затвердити програму з утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2020 рік (додається).

2.   Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (начальник Романенко Т.О.)  передбачити кошти для реалізації програми.

3.   Визначити комунальне підприємство «Шляхрембуд» Лубенської міської ради одержувачем коштів місцевого бюджету шляхом надання субсидій по програмі з утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2020 рік.

4. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради Сосну О.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Діденка О.Г. та постійну  депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології, і постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів  та з питань приватизації.

Міський голова                                                                        О.П. Грицаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради	О.В. Карпець

Голова постійної депутатської

комісії з питань планування бюджету,

фінансів  та питань приватизації	Р.В. Сендзюк

Голова постійної депутатської

комісії з питань житлово-комунального

господарства, комунальної власності

та екології	Н.С. Жук

Заступник міського голови	О.Г. Діденко

Начальник фінансового

управління виконавчого комітету

міської ради	Т.О. Романенко

Начальник юридичного

відділу виконавчого комітету	Н.М. Мелентьєва

міської ради

Начальник відділу

житлово-комунального господарства

та капітального будівництва	О.М. Сосна

виконавчого комітету міської ради

Начальник організаційного

Відділу	Н.М. Уварова

Якименко Є.О.,

тел.74-801

Додаток до рішення Лубенської міської ради

від 10 жовтня  2019 р.

Програма

з утримання  та ремонту  доріг

у м. Лубни  на 2020 рік

м. Лубни 2019

Зміст програми

1. Загальні положення.

2. Мета Програми.

3. Визначення проблем , на розв’язання якої спрямована Програма.

4. Перелік  завдань і заходів Програми.

5. Строки реалізації Програми.

6. Фінансове забезпечення Програми.

7. Висновки.

1.Загальні положення

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиною транспортної системи міста, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, соціальний розвиток суспільства. Автомобільні  дороги є однією з підсистем економічної системи міста, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки в цілому. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування   утримання дорожнього господарства.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»,постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994р. №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

Комунальне підприємство «Шляхрембуд» Лубенської міської ради засноване на комунальній власності територіальної громади м. Лубни і підпорядковане виконавчому комітету Лубенської міської ради Полтавської області.

Основними видами роботи підприємства є:

- благоустрій  вулиць, площ, тротуарів;

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття;

- виправлення профілю доріг типу «біле шосе»;

- зимове утримання доріг міста (очищення від снігу, посипання піщано-сольовою сумішшю, заготівля піщано-сольової суміші)

- поливання та очищення доріг поливо-мийною машиною влітку;

- утримання в чистоті та поточний ремонт системи зливоприймання міста;

Місто Лубни налічує: 151 вулицю з асфальтобетонним покриттям площею     483,957 тис.м2 та 171 вулицю з покриттям типу «біле шосе» площею 278,345 тис.м2, включно з провулками та тупиками.

2. Мета Програми

Метою програми з утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2020 рік  (надалі Програма) є:

- покращення стану вулиць та автомобільних доріг  за рахунок коштів міського бюджету, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток              м. Лубни;

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території міста;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у місті Лубни;

-покращення соціально-економічного розвитку м. Лубни, збільшення інвестиційної привабливості  за рахунок, утримання вулиць і доріг м. Лубни;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ м. Лубни незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

3.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Експлуатаційне утримання  доріг  це – комплекс заходів щодо технічного нагляду, догляду та утримання автомобільних доріг міста. Утримання доріг  найбільш складне в зимовий період, тому підготовка до роботи взимку є основною складовою Програми. Вся система заходів зимового утримання вулиць міста  повинна бути побудована таким чином, щоб забезпечити умови для руху транспорту, максимально полегшити та здешевити виконання робіт з ліквідації зимової слизькості. Ці роботи включають в себе механічний спосіб - згрібання, збирання, навантаження, вивіз снігу  та фізико - хімічний – посипання фрикційними матеріалами для  переведення в рідкий стан злежалого снігу та льоду.

Під час зимового  утримання   доріг підприємство проводить комплекс робіт, які проводяться для забезпечення безперебійного та безпечного руху на автомобільних дорогах у зимовий період, і включають очищення доріг від снігу, їх захист від снігових заносів , боротьбу з зимовою слизькістю, згідно з «Єдиними правилами зимового утримання автомобільних доріг» ПГ.1-218-118 .

Вимоги до транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг у зимовий  період експлуатації та терміни (строки) снігоочищення доріг і ліквідації зимової слизькості визначаються за  державними стандартами.

Терміни (строки) снігоочищення доріг і ліквідації зимової слизькості, а також ступінь (повнота) очищення визначаються  з урахуванням господарського та адміністративного значення дороги, оснащеності  підприємства  необхідними машинами, обладнанням та матеріалами й фінансовими ресурсами, які виділяються на ці роботи.

Першочергова увага при очищенні вулиць міста від снігу приділяється центральним дорогам міста, маршрутам руху громадського транспорту, під’їздам до закладів невідкладної медичної допомоги та спускам на в’їзді в місто. За один снігопад їх доводиться чистити по декілька разів. Кількість проходів по одній ділянці залежить від інтенсивності опадів. На протязі зимових місяців постійно коливається добова температура від мінусової  до плюсової  і утворюється  кірка із криги. Цю кірку необхідно постійно  обробляти протиожеледними матеріалами для забезпечення безпеки руху на дорогах.

Утримання системи зливоприймання в робочому стані має важливу роль в зберіганні існуючого покриття доріг.

4.Перелік  завдань і заходів програми.

Основними завданнями програми  з утримання  та ремонту доріг у м. Лубни є:

| № п/п | Найменування робіт і витрати | Одиниця виміру | Кількість | Сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення сильно забрудненого дорожнього покриття навісною щіткою, поливання (згідно додатку № 1) | м2 | 224 000 | 69 389 |
| 2 | Ремонт колодязів системи зливоприймання ( перекладання горловин) (згідно додатку № 2) | колодязь | 15 | 33 186 |
| 3 | Виготовлення та встановлення дерев’яних решіток колодязів системи зливоприймання (згідно додатку № 3) | шт | 40 | 5 349 |
| 4 | Очищення колодязів системи зливоприймання( без відкачування мулу) (згідно додатку № 4) | колодязь | 300 | 218 554 |
| 5 | Технічний огляд мережі зливової каналізації без спускання до колодязя у зимовий період (згідно додатку № 5) | км | 16 | 14 417 |
| 6 | Технічний огляд мережі зливової каналізації без спускання до колодязя у літній період (згідно додатку № 5) | км | 16 | 11 165 |
| 7 | Установлення люків (решіток) (згідно додатку № 6) | шт | 30 | 102 000 |
| 8 | Прочищання каналізаційних колекторів внітрішнім діаметром до 200 мм каналопромивальною машиною (пр.Володимирський) | 1 м | 400 | 72 381 |
| 9 | Очищення водовідвідних канав вручну (згідно додатку № 7) | 1 м | 68 | 123 396 |
| 10 | Заміна труб системи зливоприймання (згідно додатку № 8) | 1 м | 30 | 39 247 |
| 11 | Улаштування лотків водовідведення (згідно додатку № 9) | 1 м | 33 | 41 449 |
| 12 | Приготування протиожеледевого матеріалу на окремо розташованому майданчику | м3 | 1000 | 439 650 |
| 13 | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля КДМ без виїзду. | 1 год | 2034 | 231 750 |
| 14 | Чергування при зимовому утриманні доріг.Машиніст екскаватора без виїзду. | 1 год | 2400 | 253 548 |
| 15 | Розсипання протиожеледних матеріалів розподілювачем на базі автомобіля «МАЗ» (згідно додатку № 10.1) | тис. м.кв. | 22300 | 409 588 |
| 16 | Розсипання протиожеледних матеріалів розподілювачем на базі автомобіля «ЗІЛ» (згідно додатку № 10.1) | тис. м.кв. | 2008 | 27 467 |
| 17 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу який щойно випав та при патрульному очищенню автомобілем «МАЗ» (згідно додатку № 10.2) | 1 км | 2000 | 76 521 |
| 18 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу який щойно випав та при патрульному очищенню автомобілем «ЗІЛ» (згідно додатку № 10.2) | 1 км | 580 | 33 271 |
| 19 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором на пневмоколісному ходу, обладнаним відвалом. Сніг, який щойно випав. (згідно додатку № 10.2) | 1 км | 1200 | 70 538 |
| 20 | Очищення проїжджої частини дороги від снігу автогрейдером ДЗК-250. Сніг, який щойно випав. (згідно додатку № 10.2) | 1 км | 250 | 43 447 |
| 21 | Навантаження сипких матеріалів ( щебінь, гравій, пісок, протиожеледні матеріали) | 1 м3 | 1000 | 30 033 |
| 22 | Розвезення протиожеледної суміші по спусках | 1 год | 43 | 24 505 |
| 23 | Виправлення профілю щебеневих та ґрунтових доріг | 1 м2 | 78000 | 2 930 000 |
| 24 | Поточний (дрібний) ремонт вулично-дорожньої мережі (відповідно до нормативів Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів) | 1 м2 | 8204 | 3 901 675 |
| 25 | Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі (відповідно до нормативів Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів) | 1 м2 | 3300 | 2 296 085 |
| 26 | Бетонування спусків доріг | 1 м2 | 700 | 280 400 |
| 27 | Очищення доріг від снігу сторонніми організаціями згідно заключених договорів | 1 км | 620 | 151 900 |
|  | Очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів | 1 км | 60 | 117 000 |
|  | Всього |  |  | 12 047 911 |

5.Строки реалізації Програми

Реалізація Програми запланована на 2020 рік.

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансові витрати на виконання Програми розраховані, виходячи з того, що виконавцем заходів, передбачених цією Програмою є КП «Шляхрембуд» Лубенської міської ради (загальна система оподаткування).

Джерела фінансування – кошти місцевого бюджету.

| № | Період виконання | Сума (грн.) | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 рік | 12 047 911 | КП «Шляхрембуд» ЛМР |

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.

7. Висновки

Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг  від руйнування;

- виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на  них ремонтних робіт;

- покращення транспортного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць.

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж м. Лубни, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку  в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у місто, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців  міста Лубни.

Секретар  міської ради                                                                   О.В. Карпець

Додаток № 1 до програми з утримання та ремонту доріг  у м.Лубни на 2020 рік

Перелік

вулиць міста на очищення сильно забрудненого

дорожнього покриття навісною щіткою,  поливанням

| № з/п | Назва вулиці | Протяжність очищення, м | Ширина очищення, м | Кількість проходів | Площа очищення, м2 | Дата проведення робіт |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього площа очищення, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10.04 | 17.04 | 27.04 | 30.04 | 08.05 | 05.06 | 26.06 | 20.08 | 23.08 |  |
| 1 | Пр-кт Володимирський | 1910 | 3 | 4 | 22912 | * |  |  | * | * |  |  | * | * | 114560 |
| 2 | М-н Володимирський | 700 | 3 | 4 | 8400 | * |  |  |  |  |  |  |  |  | 8400 |
| 3 | Хорольський спуск | 400 | 3 | 2 | 2400 |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
| 4 | Вул. Я.Мудрого | 1400 | 3 | 1 | 4200 | * |  |  | * |  |  |  | * | * | 16800 |
| 5 | Вул. Монастирська | 1200 | 3 | 2 | 7200 |  |  |  |  |  | * |  | * | * | 21600 |
| 6 | Площа О.Бекетова | 300 | 3 | 2 | 1800 |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 1800 |
| 7 | Вул. Старо-Троїцька | 200 | 3 | 2 | 1200 |  |  |  | * |  |  |  | * | * | 3600 |
| 8 | Вул. Г.Тютюнника | 300 | 3 | 2 | 1800 |  |  |  |  |  | * |  | * | * | 5400 |
| 9 | Садова | 1400 | 3 | 2 | 8400 |  |  | * |  |  |  | * |  |  | 16800 |
| 10 | Драгоманова | 2600 | 3 | 1 | 7800 |  |  |  | * |  |  |  |  |  | 7800 |
| 11 | Героїв Чорнобиля | 220 | 3 | 2 | 1320 |  |  |  |  |  |  | * |  | * | 2640 |
| 12 | Метеорологічна | 800 | 3 | 1 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 2400 |
| 13 | Олександрівська | 2300 | 3 | 1 | 6900 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 6900 |
| 14 | Василенкове поле | 1000 | 3 | 2 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 6000 |
| 15 | Індустріальна | 2300 | 3 | 1 | 6900 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 6900 |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224000 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко

Додаток № 2 до програми

з утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2020 рік

Перелік

колодязів системи зливоприймання,

що потребують ремонту в 2020 році

| № з/п | Назва вулиці | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пр-кт Володимирський | шт | 5 |
| 2 | Прикордонниікв | шт | 1 |
| 3 | Вул. Монастирська | шт | 3 |
| 4 | Індустріальна | шт | 1 |
| 5 | Олександрівська | шт | 5 |
|  | Разом |  | 15 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко

Додаток № 3 до програми

з утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2020 рік

Перелік

колодязів системи зливоприймання,

що потребують виготовлення та заміни дерев’яних решіток

в 2020 році

| № з/п | Назва вулиці | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проспект Володимирський | шт | 10 |
| 2 | Шевченка | шт | 3 |
| 3 | Хорольський спуск | шт | 3 |
| 4 | Вул. Я.Мудрого | шт | 2 |
| 5 | Вул. Монастирська | шт | 6 |
| 6 | Олександрівська | шт | 8 |
| 7 | Метеорологічна | шт | 3 |
| 8 | В.Барки | шт | 2 |
| 9 | Вул. І.Франка | шт | 3 |
|  | Разом |  | 40 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко

Додаток № 4 до програми

з утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2020 рік

Перелік

колодязів системи зливоприймання,

що потребують очищення (без відкачування мулу)

в 2020 році

| № з/п | Назва вулиці | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проспект Володимирський | шт | 90 |
| 2 | Верстатобудівників | шт | 5 |
| 3 | Хорольський спуск | шт | 27 |
| 4 | Шевченка | шт | 12 |
| 5 | Я.Мудрого | шт | 18 |
| 6 | Монастирська | шт | 32 |
| 7 | Олександрівська | шт | 42 |
| 8 | Фабрична | шт | 20 |
| 9 | Щелканова | шт | 2 |
| 10 | І.Франка | шт | 4 |
| 11 | Метеорологічна | шт | 24 |
| 12 | 2-й Садової | шт | 4 |
| 13 | Ботанічна | шт | 2 |
| 14 | Індустріальна | шт | 4 |
| 15 | Прикордонників | шт | 6 |
| 16 | П’ятикопа | шт | 2 |
| 17 | Київська | шт | 4 |
| 18 | Кузні | шт | 2 |
|  | Разом |  | 300 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко

Додаток № 5 до програми

з утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2020 рік

Перелік

об’єктів технічного огляду мережі зливової каналізації міста

в 2020 році (двічі в рік: у зимовий та літній період)

| № з/п |  | Назва вулиці | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проспект Володимирський | км | 4,5 |
| 2 |  | Шевченка | км | 0,6 |
| 3 |  | Хорольський спуск | км | 0,6 |
| 4 |  | Я.Мудрого | км | 1,4 |
| 5 | Монастирська | км | 0,9 |
| 6 | Олександрівська | км | 3 |
| 7 | 2-й Садової | км | 0,3 |
| 8 | Новоселецька | км | 0,5 |
| 9 | І.Франка | км | 0,3 |
| 10 | Метеорологічна | км | 1 |
| 11 | Першотравнева | км | 0,3 |
| 12 | П.Осипенка | км | 0,3 |
| 13 | Короленка | км | 0,5 |
| 14 | Чкалова, 2-гі Плютенці, Зелена | км | 0,8 |
| 15 | Фабрична | км | 1 |
|  | Разом |  | 16 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко

Додаток № 6 до програми

з утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2020 рік

Перелік

колодязів зливової каналізації міста, що потребують установки люків та заміни дерев’яних решіток на металеві в 2020 році

| № з/п | Назва вулиці | Одиниця виміру | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | люки | решітки |
| 1 | Пр-кт Володимирський | шт | 4 | 8 |
| 2 | Я.Мудрого | шт |  | 8 |
| 3 | Монастирська | шт |  | 5 |
| 4 | Щелканова | шт |  | 2 |
| 5 | Метеорологічна | шт |  | 1 |
| 6 | Київська | шт |  | 2 |
|  | Разом |  | 4 | 26 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко

Додаток № 7 до програми

з утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2020 рік

Перелік

водовідвідних канав, що потребують

очищення вручну в 2020 році

| № з/п | Назва вулиці | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.Осипенко | м | 10 |
| 2 | Кузні | м | 8 |
| 3 | Достоєвського | м | 20 |
| 4 | О.Вишні | м | 5 |
| 5 | Кооперативна з провулками | м | 10 |
| 6 | Маяковського | м | 10 |
| 7 | Зелена | м | 5 |
|  | Разом |  | 68 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко

Додаток № 8 до програми

з утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2020 рік

Перелік

труб системи зливоприймання, що потребують

заміни в 2020 році

| № з/п | Назва вулиці | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В.Барки | м | 6 |
| 2 | Зелена | м | 5 |
| 3 | О.Вишні | м | 4 |
| 4 | Драгоманова | м | 6 |
| 5 | Маяковського | м | 9 |
|  | Разом |  | 30 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко

Додаток № 9 до програми

з утримання та ремонту доріг

у м. Лубни на 2020 рік

Перелік

вулиць, що потребують улаштування лотків водовідведення системи зливоприймання в 2020 році

| № з/п | Назва вулиці | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виноградна | м | 8 |
| 2 | Кузні | м | 25 |
|  | Разом |  | 33 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко

|  |  |  |  | Додаток № 10.1 до програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | з утримання та ремонту доріг |  |  |  |
|  |  |  |  | м.Лубни на 2020 рік |  |  |  |
| Перелік |  |  |  |  |  |  |  |
| вулиць міста на посипання ПСС в зимовий період |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Назва вулиці | Протяжність вулиці | Ширина посипання | Площа посипання | Кіль-кість прохо-дів за раз | Кіль-кість проходів за сезон | Всього площа посипання за сезон |
| з/п |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тис.м | м | тис.м.кв. |  |  | тис.м.кв. |
| 1 | Пр-кт Володимирський | 5,8 | 3 | 17,4 | 4 | 98 | 6820,8 |
| 2 | Вул.Шевченка | 0,6 | 3 | 1,8 | 2 | 98 | 352,8 |
| 3 | Хорольський спуск | 0,6 | 3 | 1,8 | 2 | 108 | 388,8 |
| 4 | Вул.Авіаторська | 1,3 | 3 | 3,9 | 1 | 98 | 382,2 |
| 5 | Вул. Гайдая | 1 | 3 | 3 | 1 | 70 | 210 |
| 6 | Вул. Степова | 0,6 | 3 | 1,8 | 1 | 15 | 27 |
| 7 | Вул. Драгоманова | 2,6 | 3 | 7,8 | 2 | 98 | 1528,8 |
| 8 | Вул.Тернівська | 0,6 | 3 | 1,8 | 2 | 98 | 352,8 |
| 9 | Вул.Горького | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 | 25 | 37,5 |
| 10 | Площа О.Бекетова | 0,6 | 3 | 1,8 | 1 | 98 | 176,4 |
| 11 | Вул. Я.Мудрого | 1,4 | 3 | 4,2 | 1 | 98 | 411,6 |
| 12 | Майдан Володимирський | 0,7 | 3 | 2,1 | 2 | 98 | 411,6 |
| 13 | Вул. Монастирська | 1,2 | 3 | 3,6 | 2 | 98 | 705,6 |
| 14 | Вільшанський спуск | 0,6 | 3 | 1,8 | 2 | 108 | 388,8 |
| 15 | Вул. Г.Тютюнника | 0,3 | 3 | 0,9 | 1 | 98 | 88,2 |
| 16 | Вул. Старо-Троїцька | 0,2 | 3 | 0,6 | 1 | 98 | 58,8 |
| 17 | Площа Ярмаркова | 0,4 | 3 | 1,2 | 2 | 98 | 235,2 |
| 18 | Вул.Л.Толстого | 1,4 | 3 | 4,2 | 2 | 98 | 823,2 |
| 19 | Вул. Мистецька | 0,8 | 3 | 2,4 | 1 | 98 | 235,2 |
| 20 | Вул.Щелканова | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 | 45 | 67,5 |
| 21 | Вул.Садова | 1,4 | 3 | 4,2 | 2 | 70 | 588 |
| 22 | Вул.Героїв Чорнобиля | 0,2 | 3 | 0,6 | 2 | 98 | 117,6 |
| 23 | Вул. Фабрична | 1 | 3 | 3 | 2 | 98 | 588 |
| 24 | Вул. Олександрівська | 3,3 | 3 | 9,9 | 2 | 98 | 1940,4 |
| 25 | Вул.Лісна | 0,9 | 3 | 2,7 | 1 | 35 | 94,5 |
| 26 | Вул.П’ятикопа | 0,6 | 3 | 1,8 | 1 | 98 | 176,4 |
| 27 | Вул.Гоголя | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 | 98 | 147 |
| 28 | Вул.Котляревського | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 | 98 | 147 |
| 29 | Вул. Братська | 0,8 | 3 | 2,4 | 1 | 85 | 204 |
| 30 | Вул.Пушкіна | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 | 85 | 127,5 |
| 31 | Вул.Інститутська | 0,8 | 3 | 2,4 | 1 | 85 | 204 |
| 32 | Вул. І.Франка | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 | 35 | 52,5 |
| 33 | Пл..Слави | 0,4 | 3 | 1,2 | 1 | 8 | 9,6 |
| 34 | Вул.Декабристів | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 | 95 | 142,5 |
| 35 | Вул.Курчатова | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 | 95 | 142,5 |
| 36 | Вул.Черняхівського | 0,6 | 3 | 1,8 | 1 | 98 | 176,4 |
| 37 | Вул.Польова | 0,5 | 3 | 1,5 | 2 | 98 | 294 |
| 38 | Вул.Вишневецьких | 0,6 | 3 | 1,8 | 2 | 70 | 252 |
| 39 | Вул.Осовська | 1,2 | 3 | 3,6 | 1 | 28 | 100,8 |
| 40 | Вул.Деповська | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 | 98 | 147 |
| 41 | Вул.Кононівська | 3 | 3 | 9 | 2 | 98 | 1764 |
| 42 | Вул.Авангардна | 0,6 | 3 | 1,8 | 1 | 92 | 165,6 |
| 43 | Вул.Миру | 0,4 | 3 | 1,2 | 1 | 15 | 18 |
| 44 | Вул.Київська | 1,4 | 3 | 4,2 | 2 | 98 | 823,2 |
| 45 | Вул.Рєпіна | 0,4 | 3 | 1,2 | 1 | 95 | 114 |
| 46 | Вул.Метеорологічна | 1,5 | 3 | 4,5 | 2 | 93 | 837 |
| 47 | Вул.Залізнична | 4,2 | 3 | 12,6 | 1 | 85 | 1071 |
| 48 | площа Вокзальна | 0,4 | 3 | 1,2 | 1 | 75 | 90 |
| 49 | вул.Г.Ляскіна | 0,3 | 3 | 0,9 | 1 | 66 | 59,4 |
| 50 | вул.Автомобільна | 0,2 | 3 | 0,6 | 1 | 19 | 11,4 |
|  | Всього |  |  |  |  |  | 24308 |
|  | в тому числі автомобілем МАЗ |  |  |  |  |  | 22300 |
|  | автомобілем ЗІЛ |  |  |  |  |  | 2008 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко

|  |  |  |  | Додаток № 10.2 до програми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | з утримання та ремонту доріг |  |  |
|  |  |  |  | м.Лубни на 2020 рік |  |  |
| Перелік |  |  |  |  |  |  |
| вулиць міста на очищення від снігу в зимовий період |  |  |  |  |  |  |
| № | Назва вулиці | Протяжність вулиці | Кіль-кість прохо-дів | Протяжність очищення | Кількість проходів за сезон | Всього протяж-ність очищення |
| з/п |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км |  | км |  | км |
| 1 | Пр-кт Володимирський | 5,8 | 4 | 23,2 | 45 | 1044 |
| 2 | Вул.Шевченка | 0,6 | 2 | 1,2 | 30 | 36 |
| 3 | Хорольський спуск | 0,4 | 2 | 0,8 | 30 | 24 |
| 4 | Вул.Березова | 0,8 | 1 | 0,8 | 5 | 4 |
| 5 | Вул.Авіаторська | 1,3 | 2 | 2,6 | 35 | 91 |
| 6 | Вул. Гайдая | 1 | 2 | 2 | 35 | 70 |
| 7 | Вул. Степова | 0,6 | 1 | 0,6 | 5 | 3 |
| 8 | Вул.18 Вересня | 0,6 | 1 | 0,6 | 5 | 3 |
| 9 | Вул.Молодіжна | 0,6 | 1 | 0,6 | 5 | 3 |
| 10 | Вул. Драгоманова | 2,6 | 2 | 5,2 | 35 | 182 |
| 11 | Вул.Тернівська | 0,6 | 2 | 1,2 | 35 | 42 |
| 12 | Вул.Зайкевича | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 13 | Вул.Глінки | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 14 | Вул.Донченка | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 15 | Вул.Паркова | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 16 | Вул.Яблунева | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 17 | Вул.Суворова | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 18 | Вул.Чайковського | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 19 | Вул.Мічуріна | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 20 | Вул.В.Барки | 0,8 | 1 | 0,8 | 5 | 4 |
| 21 | Вул.Буценка | 0,6 | 1 | 0,6 | 5 | 3 |
| 22 | Вул.Горького | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 23 | Площа О.Бекетова | 0,6 | 2 | 1,2 | 25 | 30 |
| 24 | Вул. Я.Мудрого | 1,4 | 3 | 4,2 | 25 | 105 |
| 25 | Вул.Коцюбинського | 1,8 | 1 | 1,8 | 3 | 5,4 |
| 26 | М-н Володимирський | 0,7 | 3 | 2,1 | 45 | 94,5 |
| 27 | Вул. Монастирська | 1,2 | 2 | 2,4 | 45 | 108 |
| 28 | Вільшанський спуск | 0,6 | 2 | 1,2 | 45 | 54 |
| 29 | Вул. Г.Тютюнника | 0,3 | 2 | 0,6 | 35 | 21 |
| 30 | Вул. Старо-Троїцька | 0,2 | 2 | 0,4 | 35 | 14 |
| 31 | Площа Ярмаркова | 0,4 | 2 | 0,8 | 35 | 28 |
| 32 | Вул.Л.Толстого | 1,4 | 2 | 2,8 | 35 | 98 |
| 33 | Вул.С.Наливайка | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 34 | Вул. Мистецька | 0,8 | 2 | 1,6 | 25 | 40 |
| 35 | Вул.Комарова | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 36 | Вул.А.Керн | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 37 | Вул.Бузкова | 0,2 | 1 | 0,2 | 5 | 1 |
| 38 | Вул.Короленка | 2,6 | 1 | 2,6 | 12 | 31,2 |
| 39 | Вул.Крута Карпилівка | 0,4 | 1 | 0,4 | 10 | 4 |
| 40 | Вул.Карпилівка | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 41 | Вул.Островського | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 42 | Вул.Достоєвського | 0,8 | 1 | 0,8 | 8 | 6,4 |
| 43 | Вул.В.Вал | 0,8 | 1 | 0,8 | 8 | 6,4 |
| 44 | Вул.Г.Дорошенка | 0,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 45 | Вул.Красіна | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 46 | Вул.О.Кобилянської | 0,6 | 1 | 0,6 | 3 | 1,8 |
| 47 | Вул.Л.Українки | 0,4 | 1 | 0,4 | 3 | 1,2 |
| 48 | Вул.Пролетарська | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 |
| 49 | Вул.Кузні | 1,2 | 1 | 1,2 | 8 | 9,6 |
| 50 | Вул.Щелканова | 0,5 | 1 | 0,5 | 20 | 10 |
| 51 | Вул.Ботанічна | 0,5 | 1 | 0,5 | 10 | 5 |
| 52 | Вул.Свободи | 0,6 | 1 | 0,6 | 10 | 6 |
| 53 | Вул.Першотравнева | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 54 | Вул.Садова | 1,4 | 2 | 2,8 | 35 | 98 |
| 55 | Вул.Героїв Чорнобиля | 0,2 | 2 | 0,4 | 25 | 10 |
| 56 | Вул. Фабрична | 1 | 2 | 2 | 25 | 50 |
| 57 | Вул. Олександрівська | 3,3 | 2 | 6,6 | 25 | 165 |
| 58 | Вул.2-гі Плютенці | 0,9 | 2 | 1,8 | 25 | 45 |
| 59 | Вул.Н.Курченко | 1,5 | 1 | 1,5 | 8 | 12 |
| 60 | Вул.Зелена | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
| 61 | Вул.м/р-ну «Південний» | 4,2 | 1 | 4,2 | 8 | 33,6 |
| 62 | Вул.П.Мирного | 0,8 | 1 | 0,8 | 5 | 4 |
| 63 | Вул.Лісна | 0,9 | 1 | 0,9 | 15 | 13,5 |
| 64 | Вул.Виноградна | 0,4 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 |
| 65 | Вул.П’ятикопа | 0,6 | 2 | 1,2 | 45 | 54 |
| 66 | Вул.Гоголя | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
| 67 | Вул.Котляревського | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
| 68 | Вул. Братська | 0,8 | 2 | 1,6 | 35 | 56 |
| 69 | Вул.Пушкіна | 0,5 | 1 | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 70 | Вул.Бульварна | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
| 71 | Вул.Інститутська | 0,8 | 2 | 1,6 | 25 | 40 |
| 72 | Вул.О.Кошового | 0,3 | 1 | 0,3 | 10 | 3 |
| 73 | Вул.Рубцова | 0,8 | 1 | 0,8 | 8 | 6,4 |
| 74 | Вул.Халявицького | 0,4 | 1 | 0,4 | 8 | 3,2 |
| 75 | Вул. І.Франка | 0,5 | 2 | 1 | 25 | 25 |
| 76 | Пл..Слави | 0,4 | 1 | 0,4 | 8 | 3,2 |
| 77 | Вул.м/р-ну «Олександрівський» | 4,7 | 1 | 4,7 | 15 | 70,5 |
| 78 | Вул.Декабристів | 0,5 | 1 | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 79 | Вул.Лермонтова | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| 80 | Вул.Б.Хмельницького | 0,2 | 1 | 0,2 | 20 | 4 |
| 81 | Вул.Г.Сковороди | 0,9 | 1 | 0,9 | 20 | 18 |
| 82 | Вул.Черняхівського | 0,6 | 1 | 0,6 | 45 | 27 |
| 83 | Вул. Сонячна | 0,3 | 1 | 0,3 | 10 | 3 |
| 84 | Вул.Польова | 0,5 | 1 | 0,5 | 35 | 17,5 |
| 85 | Вул.Вишневецьких | 0,6 | 2 | 1,2 | 45 | 54 |
| 86 | Вул.Колективна | 0,3 | 1 | 0,3 | 8 | 2,4 |
| 87 | Вул.Осовська | 1,2 | 2 | 2,4 | 25 | 60 |
| 88 | Вул.Лугова | 0,9 | 1 | 0,9 | 8 | 7,2 |
| 89 | Вул.Калинова | 0,6 | 1 | 0,6 | 7 | 4,2 |
| 90 | Вул.Деповська | 0,5 | 2 | 1 | 25 | 25 |
| 91 | Вул.Кононівська | 3 | 2 | 6 | 35 | 210 |
| 92 | Вул.Коцюбинського(зі сторони Кононівської) | 0,8 | 1 | 0,8 | 5 | 4 |
| 93 | Вул.Авангардна | 0,6 | 1 | 0,6 | 25 | 15 |
| 94 | Вул.Миру | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 95 | Вул.Ціолковського | 0,4 | 1 | 0,4 | 5 | 2 |
| 96 | Парк Молодіжний | 0,4 | 2 | 0,8 | 5 | 4 |
| 97 | Вул.Київська | 1,4 | 2 | 2,8 | 35 | 98 |
| 98 | Вул.Вишнева | 0,8 | 1 | 0,8 | 10 | 8 |
| 99 | Вул.Вернадського | 0,8 | 1 | 0,8 | 10 | 8 |
| 100 | Вул.Тупікова | 0,3 | 1 | 0,3 | 6 | 1,8 |
| 101 | Вул.Круглицька | 3,3 | 2 | 6,6 | 15 | 99 |
| 102 | Вул.Рєпіна | 0,4 | 2 | 0,8 | 25 | 20 |
| 103 | Вул.Метеорологічна | 1,2 | 2 | 2,4 | 35 | 84 |
| 104 | Вул.Залізнична | 4,2 | 2 | 8,4 | 25 | 210 |
| 105 | Вул.Нова | 0,3 | 1 | 0,3 | 10 | 3 |
| 106 | вул.Заводська | 0,4 | 1 | 0,4 | 10 | 4 |
| 107 | площа Вокзальна | 0,4 | 2 | 0,8 | 20 | 16 |
| 108 | вул.Анатолія Безроди | 0,8 | 1 | 0,8 | 8 | 6,4 |
| 109 | вул.У.Громової | 0,2 | 1 | 0,2 | 8 | 1,6 |
| 110 | вул.Г.Ляскіна | 0,3 | 2 | 0,6 | 20 | 12 |
| 111 | вул.Автомобільна | 0,2 | 1 | 0,2 | 20 | 4 |
| 112 | тупік Круглицької | 0,6 | 1 | 0,6 | 8 | 4,8 |
| 113 | вул.Депутатська | 0,4 | 1 | 0,4 | 10 | 4 |
|  | Всього |  |  |  |  | 4030 |
|  | в тому числі автомобілем МАЗ |  |  |  |  | 2000 |
|  | автомобілем ЗІЛ |  |  |  |  | 580 |
|  | трактором МТЗ-82 |  |  |  |  | 1200 |
|  | Автогрейдером |  |  |  |  | 250 |

Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко