Пояснювальна записка до програми « Утримання фонтану в            	 	          центральному парку культури та відпочинку » 2020 рік

Однією із привабливих та красивих споруд  м. Лубни  є  споруда  « Фонтан », яка знаходиться  у центральному парку культури та відпочинку і стала візитною карткою нашого міста, а саме центром відпочинку дітей та їх батьків  .

На виконання розпорядження  міського голови № 233р  від 12.07.2016 року споруду «Фонтан» та нежитлове приміщення  біля фонтану, що знаходиться в Центральному парку культури та відпочинку було передано КП « Лубни- водоканал» в господарське відання без  права відчуження, визначивши його балансоутримувачем.

На роботи по утриманню та поточному ремонту споруди « Фонтан » згідно графіку у літній період з травня по вересень  включно плануються поточні видатки у розмірі - 400 000,0 грн.

В комплекс заходів з технічного обслуговування фонтану входить:

1.Роботи по монтажу конструкції фонтану орієнтована вартість    – 33 659,0 грн.

- прокладання кабелю -15м/п;

- прокладання проводу -5м/п;

- монтаж світильників в кількості -13 шт.;

- монтаж увідно-розподільчих пристроїв -1 шафа;

- установка електронасосних агрегаті -3шт.;

- установка фільтрів для очищення води -3шт;

- установка 3-х позиційного крана-1шт;

- монтаж металоконструкції фонтану;

-транспортні послуги спецавтомобіля на базі ГАЗ-53 для перевезення металоконструкції ;

2. Заповнення чаші  фонтана водою   2-3 рази  на місяць орієнтовно -1000 м3 загальна сума                                                                                               - 13 740,0 грн.

- об’єм  чаші  фонтану за одне заповнення  водою становить -70 м3

Травень (3р.*70 ) – 210 м3*13,74 грн = 2885,40грн.

Червень (3р.*70) – 210 м3 *13,74 грн. =2885,40 грн.

Липень  (3р.*70) -  210 м3* 13,74 грн. = 2885,40 грн.

Серпень (3р.*70) -  210  м3*13,74 грн. = 2885,40 грн.

Вересень  (2,5р.*70)– 160 м3*13,74 грн.= 2198,40 грн.

3. Придбання та використання компонентів для знезараження води в чаші фонтану протягом травня – вересня 2020 року

орієнтована вартість  - 17 621,0 грн.

- Альгицид  10 л -6 шт.* 839 = 5034,00

- МСТ (в табл. по 200 гр.5 кг ) – 6 шт.*992=5952,00

- РН-мінус 25кг- 5 шт.*1327=6635,00

Вартість  матеріалів  станом   на період роботи фонтану 2019 року

4. Утримання фонтану в частині використання електроенергії  орієнтовно

на літній період на загальну суму :                                                     - 60 000,0 грн.

- для безперебійної  роботи споруди  «Фонтан»  по графіку з травня по вересень включно,  в середньому споживання електроенергії  на місяць  становить 4000 кВт по ціні 3,00 грн/кВт з ПДВ , тобто  оплата за використану електроенергію на один місяць становить – 12 000,0 грн *5 міс.=60 000,00 грн

5. Обслуговування фонтану орієнтовно

протягом травня – вересня 2020 року                                               - 96 270,0 грн.

тобто приблизно в  місяць – ( 19 000,0 грн.)

- забезпечення регламентованого графіку та режиму роботи фонтану;

- контроль його стану шляхом своєчасного включення, часткового та повного відключення;

- функціональні та позачергові огляди фонтану, виявлення не робочих світильників, форсунок, ушкоджень у мережах і обладнанні керування з фіксацією в журналі дефектів і несправностей;

- догляд за фонтаном : заміна ламп  підводних світильників, які вийшли з ладу;

- протирання декоративних елементів фонтану;

- підтримка номінального рівня води в чаші фонтану ;

- технічне обслуговування та поточний ремонт електронасосних агрегатів;

- ліквідація наслідків стихійного лиха, аварій, актів вандалізму (виконання термінового ремонту);

- його ревізія і ремонт та встановлення перед початком весняно-літнього сезону.

- з утримання  виконуються роботи по щоденному прибиранню чаші та миттю фонтану та ін.

- очищення фільтрових елементів фонтану Ф300 мм в кількості -3 шт.

6. Повний демонтаж всього обладнання при консервації фонтану на зимовий період орієнтовна  вартість становить 			            -  19 378,0 грн.

а саме :

- демонтаж кабелю -15м/п;

- демонтаж проводу -5м/п;

- демонтаж світильників в кількості -13 шт;

- демонтаж увідно-розподільчих пристроїв -1 шафа;

- демонтаж електронасосних агрегатів -3шт.;

- демонтаж фільтрів для очищення води -3шт;

- демонтаж 3-х позиційного крана-1шт;

- демонтаж металоконструкції фонтану;

-транспортні послуги спецавтомобіля на базі ГАЗ-53 для перевезення металоконструкції фонтану ;

Починаючи  з 2012 року по сьогоднішній день за тривалий період утримання  споруди чаші фонтану стало нагальним питання по заміні окремих елементів даної споруди, а саме :

- підводні  світильники в кількості -13 шт.;

-  електрокабель-15м/п;

- двох одиниць глибинних насосних агрегатів для нижнього забору води в чаші фонтану.

Орієнтовна вартість даного обладнання  становить  159 332,0 грн. в цю суму входить придбання  та монтажні роботи підрядника.

Дана споруда  являється не від’ємною архітектурною частиною міста а безперебійна його робота принесе позитив в  соціально-культурний  внесок з покращення мікроклімату та підвищення комфортності  в зоні відпочинку мешканців.

Начальник КП « Лубни-водоканал »                                            А.А.Косолап