Інформація

про виконання   програми «Питна вода міста Лубни на 2012-2020 роки»

Програма «Питна вода міста Лубни на 2012-2020 роки» розроблена відповідно до методичних рекомендацій Державного комітету України з питань житлово - комунального господарства щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів) на виконання Загальнодержавної програми  «Питна вода України» на 2006-2020 роки  та затверджена 22 сесією 6 скликання  Лубенської міської ради від 20 квітня 2012 року.

Програма КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради «Питна вода міста Лубни» на 2012-2020 роки спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення споживачів якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 3 Закону України « Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки».

Метою Програми є забезпечення стабільного Водопостачання населення м. Лубни та проведення показників питної води до вимог санітарних норм і правил, реформування та розвиток водопровідно - каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування та оздоровлення соціально- екологічної ситуації в місті; охорони та раціонального використання джерел питного водопостачання.

Дана Програма розрахована на 9 років і використовувалась у два етапи.

На першому етапі (2012-2015 роки) передбачалось здійснення першочергових стабілізаційних заходів.

На другому етапі (2016- 2020) передбачалось завершення найбільш капіталовкладних заходів, які нададуть змогу докорінно покращити забезпечення населення міста якісною питною водою.

Основними завданнями програми є:

- впровадження в діяльність нових методик показників питної води;

- оснащення лабораторії сучасними контрольно – аналітичним обладнанням; - удосконалення методів та заходів хімікобактеоролічного очищення води та знезараження води;

- здійснення комплексних науково- дослідних та дослідно – конструкторських розробок із застосуванням технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване зокрема на енерго – та ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод.

З заходів, які були включені в Програму «Питна вода міста Лубни на 2012-2020 роки» і на теперішній час (серпень 2020 року) КП «Лубни-водоканал» було виконано слідуюче:

Водопостачання:

- Реконструкція насосної станції  IIго  підйому №2 (вул. Вишневецьких) – проведена заміна насосних агрегатів №1та насосного агрегату №3, встановлення автоматичної станції управління, силового обладнання, частотного перетворювача та перехід на автоматичний режим роботи насосної станції та реконструкція насосної станції  IIго  підйому №3(вул. Індустріальна) Проведена заміна насосного агрегату №2, встановлення автоматичної станції управління та силового обладнання.

- Реконструкція насосної станції IIго  підйому №1 (вул. Достоєвського)

Проведена заміна насосного агрегату №1, та програмне підключення його до діючої  автоматичної станції управління.

- Реконструкція насосних станцій IIIго підйому №1 (вул. Інституцька), №2 (вул. Старотроїцька), №5 (вул. Прикордонників) з заміною насосних агрегатів та встановлення автоматичних станцій управління.        Проведена заміна насосного обладнання, встановлення автоматичних станцій управляння з частотним перетворенням та заміна силового обладнання. Що надало змогу в цілодобовому забезпеченні холодним водопостачанням мешканців даних мікрорайонів.

- Реконструкція насосної станції IIIго  підйому №4 (вул. Безроди)

Проведена заміна насосного агрегату №2, заміна аварійних сталевих мереж водопостачання та технологічного обладнання з подальшим проведенням робіт по заміні силових ліній та шаф керування насосним обладнанням.

- Проведено капітальний ремонт квартальних трубопроводів холодного водопостачання станції IIIго  підйому ПНС №5, вул. Прикордонників

- Проведено гідродинамічне очищення обсадних трубопроводів арт. свердловин в кількості 6 одиниць на ВЗМ№1 та проведено комплекс робіт по телеінспекції, діагностиці та   гідродинамічному очищенню арт. Свердловин №16(вул. Тернівська)

- Закуплено та встановлено 7 одиниць нового насосного обладнання типу ЕЦВ на станціях Іго підйому

- Проведена телеінспекція обсадних трубопроводів та фільтрової частини арт. свердловин Водозабірних майданчиків №1,2 к кількості 33 шт.

- Проведено заміну та санацію аварійних ділянок водопровідних мереж міста протяжністю – 1352 м.п.

- Будівництво водогону вул. Інститутська – Депутатська.

Водовідведення:

- Очисні споруди №1 (вул. Березова):

Замінено напірний колектор дренажних вод трубою ПЕ ø110мм.

-  Проведено монтажні робіти дренажної системи мулового майданчика №8 трубою ПЕ ø 160мм;

- Заміна аварійного трубопроводу ø 100мм. на 2 та 3 коридорі секції аерації.

- Очищення від мулового осаду конусної резервуари освітлювачів перегнивачів №2,3,4.

- Очисні споруди №2 (вул. Березова):

- Проведено заміну аварійних залізобетонних лотків самопливної  каналізації вторинних двухярусних відстійників трубою ПЕ- Корсіс – ø400мм.

- Проведено очищення від мулового осаду конусних резервуарів двухярусних відстійників №6,№8,

- Каналізаційно насосна станція №4 (вул. Д.Сірика)

Виконано заміну аварійної ділянки залізобетонного каналізаційного  колектора ø 600мм. трубою ПЕ ø 400 мм. та монтажні роботи по встановленню нової з/арматури аварійного закриття ø 400м.м.

На даному етапі проводяться роботи по будівництву водогону по вул. Кононівській – 7 пров.вул. Кононівської.

Заплановані заходи при умові наявності коштів які будуть виконані :

- планах будівництво водогону вул. Зайкевича – вул. Коренецького;

- капітальний ремонт автоматичної станції управління н/агрегатом на окремій арт. свердловини №1 «Автомаш» вул. Київська.

- Капітальний ремонт системи вентиляції грабельних відділень КНС№3 вул.Чкалова , КНС№4 вул.Д. Сірика.

- капітальний ремонт трансформаторної підстанції арт. свердловин на ВЗМ№2 вул. Вишневецьких;

- корегування проекту по будівництву нового водогону ВЗМ№2 вул. Вишневецьких.

Першочергово Законом було передбачено фінансування цієї програми на суму більше ніж 3 млрд. грн. за рахунок державного бюджету нажаль за попередні роки  було виділено лише 208 млн. грн. Основний фінансовий тягар ліг на плечі місцевого бюджету та комунального підприємства. На протязі дії даної 	Програми обсяги фінансування постійно уточнювались під час підготовки проектів державного, обласного  та місцевого бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником коштів.

Впровадження запланованих заходів Програми на даному етапі надало можливість забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання, підвищити якість питної води та очищення стічних вод, поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію, забезпечити охорону джерел водопостачання, зменшити втрати питної води, забезпечити цілодобове постачання води населенню що має доступ до системи централізованого водопостачання.

Начальник  КП «Лубни-водоканал» 				    А.А.Косолап