ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова п'ятдесят сьома сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

01 жовтня 2020 року

Про затвердження  програми з

утримання та поточного ремонту

мереж вуличного освітлення та

засобів регулювання дорожнього

руху м. Лубни на 2021 рік

Розглянувши програму з утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2021 рік, подану комунальним підприємством фірмою «Лубниміськсвітло», відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада  в и р і ш и л а  :

1.    Затвердити програму з утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2021 рік(додається).

2.   Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (начальник Романенко Т.О.)  передбачити кошти для реалізації програми на 2021 рік.

3. Визначити комунальне підприємство фірму «Лубниміськсвітло» одержувачем коштів місцевого бюджету шляхом надання субсидій по програмі з утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2021 рік.

4. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради  Сосну О.М.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Діденка О.Г. та  постійну  депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології.

Міський голова            						       О.П. Грицаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                		                   О.В. Карпець

Голова постійної депутатської

комісії з питань планування бюджету,

фінансів  та питань приватизації                                             Р.В. Сендзюк

Голова постійної депутатської

комісії з питань житлово-комунального

господарства, комунальної власності

та екології	                                                                                    Н.С. Жук

Заступник міського голови                                                       О.Г. Діденко

Начальник фінансового

управління виконавчого комітету

міської ради                                                                              Т.О. Романенко

Начальник юридичного

відділу виконавчого комітету                                              Н.М. Мелентьєва

міської ради

Начальник відділу

житлово-комунального господарства

та капітального будівництва                                                   О.М. Сосна

виконавчого комітету міської ради

Начальник організаційного

відділу                                                                                        Н.М. Уварова

Галушка О.О.,

тел.74-801

Додаток

до рішення міської ради

від 01 жовтня 2020 року

ПРОГРАМА

з утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху

м. Лубни на 2021 рік

м. Лубни 2020

ПАСПОРТ

(загальна характеристика Програми)

Програми з утримання та поточного ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2021 рік

| 1. | Назва Програми | Програма зутримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2021 рік |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради |
| 3. | Розробник Програми Співрозробник Програми | КПФ «Лубниміськсвітло» Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | КПФ «Лубниміськсвітло» , Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради, КПФ «Лубниміськсвітло» - одержувач бюджетних коштів |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, | 6 083524,00 грн. |
| 9.1. | Коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонені діючим законодавством України | 6 083524,00 грн. |

ПРОГРАМА

з утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2021 рік

1. Загальні положення.

1.1. Зовнішнє освітлення та безпека руху – є одними із найважливіших критеріїв, за якими можна оцінити економічний розвиток міста та соціальний рівень життя його мешканців.

1.2. Основні положення Програми  з утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху  м. Лубни на 2021 рік (надалі Програма), направлені на створення безпечних і  комфортних умов для  учасників  дорожнього  руху,  підвищення  ефективності  та  надійності  мереж  зовнішнього  освітлення,  покращення  естетичного вигляду  міста,  зменшення  травматизму  серед  жителів  у  вечірній  час,  попередження  скоєння  правопорушень  у  нічний  час  доби.

1.3. КПФ«Лубниміськсвітло», засновником якого є територіальна громада міста Лубни в особі Лубенської міської ради - є визначеною організацією, здійснюючою постійний контроль за безперебійною роботою та належним технічним станом мереж  вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху у місті, які знаходяться на балансі підприємства.

1.4. В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль органу місцевого самоврядування та комунального підприємства фірми «Лубниміськсвітло» для вирішення питань щодо надання населенню міста Лубни якісних послуг із освітлення вулиць міста в нічний час та організації безпеки руху.

1.5. Основними завданнями Програми є створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності функціонування мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху на території міста Лубни.

1.6.  Програма з утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м. Лубни на 2021 рік розроблена відповідно до законів України  «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України.

2. Мета програми.

Мета Програми – забезпечення якісного утримання, підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху, що призводить до зменшення аварійних ситуацій на дорогах міста.

Об’єкти вуличного освітлення та засоби регулювання дорожнього руху є власністю територіальної громади міста Лубни. Всі прилади обліку, повітряні та кабельні лінії, світильники, опори, шафи управління та засоби регулювання дорожнього руху (світлофорні об’єкти, дорожні знаки, колесовідбійник, бар’єрні огорожі, дорожня розмітка) знаходяться на балансі комунального підприємства«Лубниміськсвітло» і для безперебійного функціонування потребують належного утримання та своєчасного ремонту згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених в встановленому порядку.

Система вуличного освітлення включає в себе окремі елементи, а саме:

- світильники різних модифікацій – 3468 шт., у т.ч.:

- з лампами світлодіодними – 347 шт.,

- натрієвими лампами – 1500 шт.,

- світлодіоднісвітильники–821 шт. ;

- світильники які потребують заміни –491 шт. ;

- безоблікові світильники -309 шт.;

- опори зовнішнього освітлення – 670 шт.;

- шафи керування зовнішнім освітленням, обладнаних приборами обліку електроенергії – 60 шт.

- повітряні лінії – 113 км,

- кабельні лінії - 10,15  км,

КПФ «Лубниміськсвітло» утримує та обслуговує 7 світлофорних об’єктів. Світлофорний об’єкт має один контролер, який керує проїздом цього перехрестя, та світлофори транспортні і пішохідні, на нерегульованих пішохідних переходах де можливий наїзд на пішохода попереджувальні світлофори (жовте мигання).

Загальна кількість світлофорів складає – 90 од., із них:

- світлофорів автотранспортних -40од.;

- світлофорів пішохідних- 36од.;

- світлофорів  попереджувальних (жовтий мигаючий) - 14 од.

Реалізація Програми буде проводиться за напрямками, передбаченими кошторисом та планами використання бюджетних коштів.

Виконання заходів,направлених на реалізацію Програми, а саме: ремонт і утримання у належному технічному стані електромереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху  міста Лубни, дасть змогу забезпечити комплексний благоустрій території міста та сприятливе для життєдіяльності людей середовище, забезпечення громадського порядку

3. Строки виконання програми.

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2021 року.

4. Шляхи реалізації програми.

Основним видом діяльності підприємства є забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення вулиць, площ, парків та скверів міста в нічний час доби, а також світлофорних об’єктів міста. Забезпечення безперебійної роботи полягає в належному утриманні електромереж зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів.

Утримання електромереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів – це комплекс робіт з ремонту та технічного обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів, спрямований на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.

До ремонту належать роботи, спрямовані на запобігання дрібним деформаціям та пошкодженням об’єктів.

Роботи з технічного обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів полягають у регулярному проведенні заходів щодо забезпечення передчасного їх зносу, забезпечення нормальних умов функціонування, утримання в чистоті і порядку та необхідному технічному стані.

Керуванняроботою мереж вуличного освітлення здійснюється за допомогою Системи автоматичногоуправління вуличного освітлення «СУВО» (надалі Система), яка була введена в експлуатацію на центральному диспетчерському пункті в 2018 році.

Завдяки Системіпідприємство має можливість контролювати стан роботи об’єктів вуличного освітлення, оперативно реагувати, і, заможливості, якнайшвидше усувати пошкодження, цим запобігаючи створенню аварійної ситуації в місті,  корегувати включення/виключення вуличного освітлення, отримувати відомості щодо об’єму спожитої електроенергії(частково). З метою забезпечення умов комфортного проживання мешканців міста Лубен, КПФ «Лубниміськсвітло»має затверджений графік включення та виключеннявуличного освітлення, який розробленийз врахуванням часу сходу та заходу сонця в нашому регіоні. За цим графіком, час включення/виключення вуличного освітлення протягом року змінюється кожні п’ять днів.

Затверджений графік відображено у таблиці, наведеній нижче.

ГРАФІК

увімкнення-вимкнення зовнішнього вуличного освітлення

міста Лубни

| Місяці | П’ятиденки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01-05 |  | 06-10 |  | 11-15 |  | 16-20 |  | 21-25 |  | 25-31 |  |
|  | off, год:хв | on, год:хв | off, год:хв | on, год:хв | off, год:хв | on, год:хв | off, год:хв | on, год:хв | off, год:хв | on, год:хв | off, год:хв | on, год:хв |
| Січень | 06:55 | 16:20 | 06:50 | 16:30 | 06:45 | 16:35 | 06:40 | 16:40 | 06:35 | 16:50 | 06:30 | 17:00 |
| Лютий | 06:25 | 17:10 | 06:20 | 17:20 | 06:15 | 17:25 | 06:05 | 17:35 | 06:00 | 17:40 | 06:00 | 17:45 |
| Березень | 05:50 | 17:55 | 05:40 | 18:00 | 05:30 | 18:05 | 05:20 | 18:15 | 05:10 | 18:25 | 05:00 | 18:30 |
| Квітень | 05:45 | 19:35 | 05:35 | 19:45 | 05:20 | 19:55 | 05:10 | 20:00 | 05:00 | 20:10 | 04:55 | 20:20 |
| Травень | 04:51 | 20:36 | 04:41 | 20:44 | 04:32 | 20:51 | 04:21 | 21:00 | 04:17 | 21:08 | 04:11 | 21:15 |
| Червень | 04:06 | 21:22 | 04:01 | 21:27 | 03:59 | 21:32 | 03:57 | 21:35 | 03:58 | 21:37 | 04:00 | 21:38 |
| Липень | 04:03 | 21:37 | 04:07 | 21:34 | 04:12 | 21:30 | 04:18 | 21:26 | 04:24 | 21:20 | 04:31 | 21:12 |
| Серпень | 04:41 | 21:03 | 04:49 | 20:54 | 04:56 | 20:46 | 04:56 | 20:35 | 05:12 | 20:27 | 05:20 | 20:16 |
| Вересень | 05:28 | 20:03 | 05:36 | 19:52 | 05:45 | 19:41 | 05:04 | 19:30 | 05:59 | 19:20 | 06:05 | 19:08 |
| Жовтень | 06:10 | 18:48 | 06:15 | 18:38 | 06:20 | 18:27 | 05:53 | 18:17 | 06:35 | 18:08 | 06:40 | 17:05 |
| Листопад | 05:50 | 17:00 | 06:00 | 16:50 | 06:05 | 16:40 | 06:25 | 16:30 | 06:20 | 16:25 | 06:30 | 16:20 |
| Грудень | 06:35 | 16:15 | 06:40 | 16:10 | 06:45 | 16:08 | 06:55 | 16:10 | 07:00 | 16:05 | 07:01 | 16:10 |

Примітка.	При значній хмарності та при тумані освітлення вмикається на 10-15 хвилин раніше, а вимикається на 10-15 хвилин пізніше.

Планові завдання з утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення на 2021 рік

| № п/п | Найменуванняробіт і затрат згіднопрограми | Одиницівиміру | Кількість | Орієнтованіобсягифінансування (вартість), тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об'їзд повітряної лінії. Огляд стану елементів ПЛ візуально. Запис в лист огляду даних про виявлені правопорушення в охороній зоні, пошкодження та дефекти ПЛ. | км | 113 | 180,722 |
| 2 | Технічне обслуговування та ремонт шаф обліку (щомісячно) | шт | 60 | 175,11 |
| 3 | Виставлення таймерів в межах зон доби згідно затверджених графіків один раз на місяць | шт | 7 | 13,316 |
| 4 | Зняття показників лічильників з шаф обліку | шт | 67 | 196,658 |
| 5 | Огляд та обслуговування світильників (протягом року) | шт | 750 | 210,672 |
| 6 | Миття та протирання захисного скла світильників | шт | 275 | 63,083 |
| 7 | Ремонт світильників вуличного освітлення | шт | 85 | 310,575 |
| 8 | Виготовлення та ремонт кронштейнів ліхтарів | шт | 40 | 44,125 |
| 9 | Заміна електроламп, облікове та без облікове вуличне освітлення | шт | 450 | 252,516 |
| 10 | Заміна пускової апаратури в світильниках (стартер(ІЗУ), дросель(баласт) | шт | 80 | 90,877 |
| 11 | Заміна патронів в світильниках Е-27, Е-40 | шт | 38 | 2,951 |
| 12 | Прокладання кабелю АВВГ 2*2,5, ПВС 2*1,5 та ВВГ 2*1,5 в кронштейнах та на опусках | шт | 130 | 3,989 |
| 13 | Заміна вимикачів неутопленого типу на опорах | шт | 10 | 2,952 |
| 14 | Заміна вимикача автоматичного 1-2-3ф на 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А. | шт | 5 | 2,642 |
| 15 | Заміна таймера автоматичного включеня/виключення | шт | 1 | 0,884 |
| 16 | Вирівнюванняметалевих опор та освітлювальнихстійок. | шт | 20 | 3,735 |
| 17 | Фарбуванняметалевих опор та освітлювальнихстійок. | шт | 10 | 2,183 |
| 18 | Виготовленняметалевих опор та стійокосвітлення. | шт | 8 | 69,971 |
| 19 | Перетягуванняпровислихпроводів | км | 1,5 | 10,954 |
| 20 | Замінаіснуючого проводу А-16(25) на провід СІП 4 2*25 | м | 500 | 90,952 |
| 21 | Обрізаннякрони дерева з автогідропідіймача | шт | 185 | 143,185 |
| 22 | Встановленняілюмінаційногоосвітлення на загальноміських заходах | захід | 4 | 8,517 |
| 23 | Забезпеченнятимчасовогоелектропостачаннязаходів | захід | 20 | 7,912 |
| Всього: |  |  |  | 1888,481 |

Планові завдання з утримання та поточного ремонту засобів регулювання дорожнього руху на 2021 рік

| № п/п | Найменуванняробіт і затрат згіднопрограми | Одиницівиміру | Кількість | Орієнтованіобсягифінансування (вартість), тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагляд за справністюсвітлофорнихоб’єктів | об'єкт | 7 | 198,168 |
| 2 | Заміна ламп в світлофорних модулях | шт | 90 | 15,397 |
| 3 | Миття та протираннязахисногоскла в сфітлофорних модулях | об'єкт | 7 | 89,632 |
| 4 | Аварійний ремонт контролера якийвийшов з ладу | шт | 1 | 5,202 |
| 5 | Ремонт бар’єрної огорожі по проспекту Володимирському | м | 100 | 4,518 |
| 6 | Фарбування бар’єрної огорожі по проспекту Володимирському | м | 200 | 28,639 |
| 7 | Обслуговування та утримання дорожніх знаків | шт | 60 | 60,282 |
| 8 | Вирівнювання стійок дорожніх знаків | шт | 20 | 3,099 |
| 9 | Ремонт або виготовлення стійок дорожніх знаків | шт | 10 | 2,926 |
| 10 | Фарбування стійок дорожніх знаків | шт | 20 | 2,588 |
| 11 | Ремонт або заміна на нові дорожніх знаків | шт | 50 | 85,747 |
| 12 | Виготовлення кронштейнів дорожніх знаків | шт | 40 | 45,24 |
| 13 | Обслуговування колесо відбійника | м | 430 | 58,972 |
| 14 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки: |  |  |  |
|  | номер 1.1, 1.5, 1.3, 1.7 | км | 7,5 | 602,641 |
|  | номер 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.12, 1.14.3 | м2 | 2730 |  |
| Всього |  |  |  | 1203,051 |

Відновлення (покращення) облікової мережі вуличного освітлення

на 2021 рік

| № п/п | Найменуванняробіт і затрат згіднопрограми | Одиницівиміру | Кількість | Орієнтованіобсягифінансування (вартість), тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відновленняобліковоговуличногоосвітлення по вул. Верстатобудівників, пров. Верстатобудівників по ЗТП-124 Л-1,Л-2 від ЗТП-75 Л-3. | об'єкт | 1 | 135,971 |
| 2 | Встановлення залізобетонних опор по вул. Прикордоників 62-Б, заміна неізольованого дроту А-16 на СІП 2*25 | об'єкт | 1 | 94,88 |
| 3 | Відновленняобліковоговуличногоосвітлення по 1 пров. Нової по ЗТП-102 Л-1, від КТП-1032 Л-4. | об'єкт | 1 | 385,742 |
| 4 | Відновлення облікового вуличного освітлення на площі Ярмарковій від магазину «АТБ» до входу в Центральний парк культури та відпочинку | об'єкт | 1 | 67,521 |
| 5 | Заміна залізобетонних опор по проспекту Володимирському від ЗТП-99 (район УТОС) | шт | 20 | 113,166 |
| 6 | Відновленняобліковоговуличногоосвітлення по вул. С. Наливайка, Короленка №35-№1\79 по КТП-1005 Л-1,Л-2 від КТП-45 Л-3. | об'єкт | 1 | 165,355 |
| 7 | Заміна транспортних та пішохідних блоків світлофорного об’єкту по проспекту Володимирському (ПлощаЯрмаркова) | об'єкт | 1 | 423,121 |
| 8 | Відновлення вуличного освітлення по пров.Авангардної від ЗТП-7 Л-1 | об'єкт | 1 | 89,32 |
| 9 | Відновлення вуличного освітлення по вул. Гвардійській, Леонтовича, Калнишевськогопо ЗТП -18 Л-1, Л-2 від ЗТП-111 Л-4 | об'єкт | 1 | 163,878 |
| 10 | Встановлення оцинкованих опор Н10 на майдані Володимирському від ЗТП-53. | шт | 5 | 139,846 |
| 11 | Заміназалізобетонних опор СВ-10,5 на оцинковані опори Н10 по проспекту Володимирському(відбудинку№3 до будинку№25) | шт | 21 | 394,83 |
| 12 | Встановлення оцинкованих опор Н10 по вул. Я. Мудрого (від Ощадбанку до ЗОШ №1) | шт | 11 | 245,309 |
| 13 | Встановлення залізобетонних опор СВ -9,5 та підвішуванняAsxsn2*25 по вул.Олександівській (в'їзд в містозісторони с. Калайденці) | об'єкт | 1 | 95,514 |
| 14 | Встановлення демонтованих металевих опор по вул. Старо-Троїцькій від ЗТП-53 | шт | 11 | 11,009 |
| 15 | Заміна транспортних та пішохідних блоків світлофорного об’єкту по вулиці Олександрівській(ЗОШ №7) | об’єкт | 1 | 173,265 |
| 16 | Відновлення облікового вуличного освітлення по КТП-49 від ЗТП-15, Л-3 по вулиці Садовій (1-й, 2-й провулки) | об’єкт | 1 | 112,321 |
| 17 | Відновлення облікового вуличного освітлення по КТП-11 від ЗТП-48, Л-3 по вулиці Маяковського (1-й, 2-й провулок) | об’єкт | 1 | 180,944 |
| Всього: |  |  |  | 2991,992 |

У процесі реалізації програми завершити проведення інвентаризації об’єктів мереж вуличного освітлення та засобів організації дорожнього руху міста.

5. Ресурсне забезпечення Програми та порядок використання коштів.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2021 рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. Під час реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів, уточнення об’ємів робіт та виходячи з можливостей бюджету.

6. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.

Перспективні наслідки реалізації програми: при повному виконанні програми, якість зовнішнього освітлення і на далі буде відповідати міжнародним нормам, а можлива економія електроенергії - дозволить вивільнить кошти на вирішення інших нагальних потреб міста.

Покращаться умови для переміщення по вулицях міста як пішоходів, так і водіїв транспортних засобів, зменшиться кількість дорожньо-транспортних пригод, місто набере більш привабливого вигляду для гостей та своїх мешканців.

Досвід, отриманий в ході впровадження програми, може бути переданий для обміну з метою покращення стану зовнішнього освітлення в інших містах України.

Зниження кількості ДТП за рахунок  зовнішнього освітлення:

-	збереження життя та здоров'я водіїв та пішоходів - сучасне освітлення знизить кількість летальних випадків;

-	збереження суспільного майна у місті - матеріальні збитки від ДТП у темний час доби знизяться;

-	зниження соціальних витрат, пов'язаних з наслідками ДТП – знизиться кількість ДТП із травматизмом.

Покращення естетичного стану міста за рахунок зовнішнього освітлення:

- привабливість нічного вигляду міста;

- акцент на архітектурні пам'ятники та існуючі культурно-історичні об'єкти міста.

По завершенню програми подальша діяльність зовнішнього освітлення міста також фінансуватиметься з бюджету міста, як і на даний час. Контроль за станом зовнішнього освітлення і надалі буде проводитись комунальним підприємством фірма «Лубниміськсвітло» та відділом житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради.

Секретар міської ради                                                         О.В. Карпець

Додаток №1

до програми

Додаток №2

до програми

| № п/п | Місце знаходження | Автотранспортні | Пішохідні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗОШ № 7 | 4 | 2 |
| 2 | ЗОШ № 2 | 4 | 4 |
| 3 | ЗОШ № 8 | 6 | 4 |
| 4 | ЗОШ № 1 | 4 | 4 |
| 5 | Перехрестя вул.. Я. Мудрого та Старо-троїцької | 8 | 8 |
| 6 | Перехрестя проспекту Володимирського та Г. Тютюнника | 8 | 8 |
| 7 | Площа ярмаркова | 6 | 6 |

Світлофори попереджувальні

| № п/п | Місце знаходження | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пішохідний перехід ПП «Лубнимаш» | 2 |
| 2 | Пішохідний перехід «Фуршет» | 2 |
| 3 | Пішохідний перехід «Темп» | 2 |
| 4 | Пішохідний перехід «АЗС Центральна» | 2 |
| 5 | Пішохідний перехід «Авангардна» | 2 |
| 6 | Пішохідний перехід «Київський» | 2 |
| 7 | Пішохідний перехід «АТБ по вул.. Монастирській» | 2 |