КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧИСТЕ МІСТО»

37500, вул. Березова,55, м. Лубни, Полтавська область

ЄДРПОУ  37504413, р/рUA9033140126000050750986 в ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»

Пояснювальна записка до програми «Організація та проведення санітарного очищення території міста Лубни на 2021 рік»

Програма  організації та проведення санітарного очищення території міста Лубни на 2021 рік – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних тощо, спрямованих на розв’язання проблеми у сфері санітарного очищення міста Лубни.

Програма  організації та проведення санітарного очищення території міста Лубни на 2021 рік розроблена на підставі Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України  «Про житлово-комунальні послуги», Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 17.03.2011 року № 145, інших нормативно правових актів.

Кошторис програми «Організація та проведення санітарного очищення території міста Лубни на 2021рік» становить  8 057 557  грн.

Розрахунок планових видатків до програми «Організація та проведення санітарного очищення території  м. Лубни на 2021 рік»:

Загальний фонд

Розшифровка КЕКВ 2610

“Оплата праці працівників ”

“Нарахування на заробітну плату”

на 2021 рік.

|  | Місяць | 2021 рік |
| --- | --- | --- |
| Фонд заробітної плати | х | 4 402 000,00 |
| в т.ч.: - основна заробітна плата згідно штатного розпису |  | 2 947 752,00 |
| - матеріальна допомога на оздоровлення |  | 203 433,00 |
| - Інтенсивність,доплата,надбавка 12%, 20%, 50%, майстерність 12%, 16%, бригадирські 25% |  | 1 250 815,00 |
| Нарахування на заробітну плату 22,0%; 8,41% |  | 968 435,00 |
| Разом: | х | 5 370 435,00 |

- Розрахунок потреби паливо-мастильних матеріалів та їх вартості

Таблиця планового використання пального технікою та агрегатами КП « Чисте місто» на 2021 рік.

| Місяць\ модель трактора | ZOOMLION- 504 | МТЗ-82.1 | екскаватор БАМ-2014 | Т-130 | foton | МП-800Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| січень | 573 | 1219 | 1102 | 2084 | 573 |  |
| лютий | 608 | 1168 | 1168 | 2208 | 608 |  |
| березень | 669 | 1226 | 1285 | 2429 | 669 |  |
| квітень | 665 | 1219 | 1177 | 2415 | 665 | 506 |
| травень | 547 | 1102 | 1051 | 1987 | 547 | 414 |
| червень | 608 | 1168 | 1168 | 2208 | 608 | 460 |
| липень | 669 | 1343 | 1285 | 2429 | 669 | 506 |
| серпень | 635 | 1168 | 1219 | 2305 | 635 | 483 |
| вересень | 669 | 1285 | 1285 | 2429 | 669 | 506 |
| жовтень | 604 | 1219 | 1161 | 2194 | 604 |  |
| листопад | 669 | 1226 | 1285 | 2429 | 669 |  |
| грудень | 661 | 1270 | 1270 | 2401 | 661 |  |
| Всього | 7577 | 14615 | 14456 | 27518 | 7577 | 2875 |

Необхідні витрати ДП для гасіння пожеж 1 000 л.

| Загальна потреба палива за рік |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДП літрів | 72743 |  |  |  |  |  |
| А-92 літрів Скраплений газ | 4795 1200 |  |  |  |  |  |

ДП  72743 л. *29,00 грн./л(прогнозована ціна) = 2 109 547  грн.

А-92   4795 *29,00  грн./л ( прогнозована ціна) = 139 055  грн.

Скраплений газ   1200*12,10 грн./л ( прогнозована ціна) = 14 520 грн.

Разом   2 263 122  грн.

| Місяць\ модель трактора | ZOOMLION - 504 ( робоча зміна 8 год) |  |  |  | МТЗ-82.1 ( робоча зміна 8 год.) |  |  |  |  |  | foton( робоча зміна 7 год.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к-ть роб. днів | трив. роб. часу механізму за міс. , год. | норма л/год | загальна к-ть використання | к-ть роб. днів | трив. роб. часу механізму за міс. , год. |  | норма л/год | загальна к-ть використання |  | к-ть роб. днів | трив. роб. часу механізму за міс. , год. | норма л/год | загальна к-ть використання |  |
| січень | 19 | 151 | 3,8 | 573 | 19 | 151 |  | 7,3 | 1102 |  | 19 | 151 | 3,8 | 573 |  |
| лютий | 20 | 160 | 3,8 | 608 | 20 | 160 |  | 7,3 | 1168 |  | 20 | 160 | 3,8 | 608 |  |
| березень | 22 | 176 | 3,8 | 669 | 22 | 176 |  | 7,3 | 1285 |  | 22 | 176 | 3,8 | 669 |  |
| квітень | 22 | 175 | 3,8 | 665 | 22 | 175 |  | 7,3 | 1177 |  | 22 | 175 | 3,8 | 665 |  |
| травень | 18 | 144 | 3,8 | 547 | 18 | 144 |  | 7,3 | 1051 |  | 18 | 144 | 3,8 | 547 |  |
| червень | 20 | 160 | 3,8 | 608 | 20 | 160 |  | 7,3 | 1168 |  | 20 | 160 | 3,8 | 608 |  |
| липень | 22 | 176 | 3,8 | 669 | 22 | 176 |  | 7,3 | 1285 |  | 22 | 176 | 3,8 | 669 |  |
| серпень | 21 | 167 | 3,8 | 635 | 21 | 167 |  | 7,3 | 1219 |  | 21 | 167 | 3,8 | 635 |  |
| вересень | 22 | 176 | 3,8 | 669 | 22 | 176 |  | 7,3 | 1285 |  | 22 | 176 | 3,8 | 669 |  |
| жовтень | 20 | 159 | 3,8 | 604 | 20 | 159 |  | 7,3 | 1161 |  | 20 | 159 | 3,8 | 604 |  |
| листопад | 22 | 176 | 3,8 | 669 | 22 | 176 |  | 7,3 | 1285 |  | 22 | 176 | 3,8 | 669 |  |
| грудень | 22 | 174 | 3,8 | 661 | 22 | 174 |  | 7,3 | 1270 |  | 22 | 174 | 3,8 | 661 |  |
| Всього | 250 | 1994 |  | 7577 | 250 | 1994 |  |  | 14456 |  | 250 | 1994 |  | 7577 |  |
| Місяць\ модель трактора | екскаватор БАМ -2014( робоча зміна 8 год.) |  |  |  | ДЗ 110 на базі Т-130( робоча зміна 8 год. роботи пов’язані із впорядкуванням ТПВ та з ізоляцією території сміттєзвалища інертним матеріалом) |  |  |  |  |  | МП-800Б( робоча зміна 5 год.) |  |  |  |  |
|  | к-ть роб. днів | трив. роб. часу механізму за міс. , год. | норма л/год | загальна к-ть використання | к-ть виїздів на сміттєзвалище |  | трив. роб. часу механізму за міс. , год. | норма л/год |  | Загальна к-ть використання | к-ть днів тех поливу сміттєзвалища | трив. роб. часу механізму за міс. , год. | норма л/год |  | загальна к-ть використання |
| січень | 19 | 151 | 7,3 | 1219 | 19 |  | 151 | 13,8 |  | 2084 |  |  |  |  |  |
| лютий | 20 | 160 | 7,3 | 1168 | 20 |  | 160 | 13,8 |  | 2208 |  |  |  |  |  |
| березень | 22 | 176 | 7,3 | 1226 | 22 |  | 176 | 13,8 |  | 2429 |  |  |  |  |  |
| квітень | 22 | 175 | 7,3 | 1219 | 22 |  | 175 | 13,8 |  | 2415 | 22 | 175 | 4,6 |  | 506 |
| травень | 18 | 144 | 7,3 | 1102 | 18 |  | 144 | 13,8 |  | 1987 | 18 | 144 | 4,6 |  | 414 |
| червень | 20 | 160 | 7,3 | 1168 | 20 |  | 160 | 13,8 |  | 2208 | 20 | 160 | 4,6 |  | 460 |
| липень | 22 | 176 | 7,3 | 1343 | 22 |  | 176 | 13,8 |  | 2429 | 22 | 176 | 4,6 |  | 506 |
| серпень | 21 | 167 | 7,3 | 1168 | 21 |  | 167 | 13,8 |  | 2305 | 21 | 167 | 4,6 |  | 483 |
| вересень | 22 | 176 | 7,3 | 1285 | 22 |  | 176 | 13,8 |  | 2429 | 22 | 176 | 4,6 |  | 506 |
| жовтень | 20 | 159 | 7,3 | 1219 | 20 |  | 159 | 13,8 |  | 2194 |  |  |  |  |  |
| листопад | 22 | 176 | 7,3 | 1226 | 22 |  | 176 | 13,8 |  | 2429 |  |  |  |  |  |
| грудень | 22 | 174 | 7,3 | 1270 | 22 |  | 174 | 13,8 |  | 2401 |  |  |  |  |  |
| Всього | 250 | 1994 |  | 14615 | 250 |  | 1994 |  |  | 27518 |  |  |  |  | 2875 |

- Планові витрати по матеріально-технічному забезпеченню – 267 000 грн. (матеріали, запасні частини, оливи, господарчі товари та обладнання).

4. Поточний ремонт  автотранспорту та матеріально – технічної бази комунального підприємства -  127 000 грн.

5. Пошарова засипка полігону ТПВ – 30 000 грн.

Директор                                                                                          Д.В.Романенко